EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

PARA EMPRESAS CONSULTORAS

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE)

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CÓDIGO INTERNO

ENDE-ANPE(S)-2026-008

PRIMERA CONVOCATORIA

ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS “CONST. PARQUE EÓLICO CABEZAS (SANTA CRUZ)” Y “CONST. PLANTA SOLAR OCCIDENTE (CHUQUISACA)” – UPNC

Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 021 de 2 de febrero de 2022

Elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 181 de 28 de junio de 2009,

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones

CONTENIDO

1	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

2	PROPONENTES ELEGIBLES	1

3	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1

4	GARANTÍAS	1

5	DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	2

6	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	3

7	DECLARATORIA DESIERTA	4

8	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	4

9	RESOLUCIONES RECURRIBLES	4

10	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	5

11	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE	5

12	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	7

13	APERTURA DE PROPUESTAS	8

14	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	10

15	EVALUACIÓN PRELIMINAR	10

16	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	10

17	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	10

18	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO FIJO	10

19	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN MENOR COSTO	10

20	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	11

21	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	11

22	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	13

23	MODIFICACIONES AL CONTRATO	14

24	SUBCONTRATACIÓN	14

25	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	14

26	CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO	14

27	CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	17

28	TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA	19

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de Servicios de Consultoría para empresas consultoras, se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Empresas consultoras, legalmente constituidas en Bolivia;

- Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras legalmente constituidas en Bolivia;

- Organizaciones No Gubernamentales, constituidas como Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, que serán consideradas únicamente cuando no se presenten propuestas o cuando exista una sola propuesta de persona jurídica legalmente constituida.

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Inspección Previa “No corresponde”

  - Consultas escritas sobre el DBC “No corresponde”

  - Reunión Informativa de Aclaración “No corresponde”

- GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS);

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago;

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Para la suscripción de contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción de contrato, uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el   contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta;

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS);

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria,

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto en las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial, excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el Formulario B-1, existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto expresado en numeral con el monto expresado en literal, excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto, no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción de contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitada por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 22.1 del presente DBC;

- Cuando el proponente adjudicado desista, de forma expresa o tácita, de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

  - Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

  - Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

  - Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;

  - Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en los Términos de Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1), cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Falta de firma del Proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Falta de firma del personal propuesto en el Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4) y en el Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5);

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

- Falta de la propuesta económica o parte de ella, excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado, por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

- Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese sido solicitada.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción de contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2d, según corresponda);

- Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3);

- Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1), excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Propuesta Técnica (Formulario C-1);

- Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas: y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

En caso de aplicarse el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, la Garantía de Seriedad de Propuesta, será equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto fijo determinado por la entidad.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);

- Formulario de Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1), excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1);

- Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

En caso de aplicarse el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, la Garantía de Seriedad de Propuesta, será equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto fijo determinado por la entidad.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

- Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).

- Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3).

La experiencia para Asociaciones Accidentales, será la suma de las experiencias individualmente declaradas por las empresas que integran la Asociación.

  - La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

  - El proponente además de mandar su propuesta económica escaneada deberá registrar en la plataforma informática del RUPE el precio de total de su propuesta establecido en el Formulario B-1.

  - Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informática del RUPE y el precio total del Formulario B-1 escaneado, prevalecerá este último.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Presentación electrónica de propuesta

    - El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en el numeral 11 del presente DBC, salvo cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica.

    - Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

    - El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.

  - Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

    - Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

- Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;

- La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas.

    - Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

    - La presentación electrónica de propuestas se realizará a través del RUPE.

  - Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

    - En la presentación electrónica de propuestas, éstas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

    - La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

    - El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

    - Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPA que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

- Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura.

Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas, excepto cuando se aplique el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1.

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente DBC, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Adjuntar en el expediente del proceso el reporte electrónico, mismo que contendrá el nombre del proponente y el monto total de su oferta económica.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por el Responsable de Evaluación o por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

El Responsable de Evaluación o los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

- Calidad;

- Presupuesto Fijo;

- Menor Costo.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el Acto de Apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta y cuando corresponda  de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en los Formularios A-1, A-4 y A-5 a efectos de verificar que dichos documentos han sido firmados digitalmente. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO FIJO “No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN MENOR COSTO

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica (PE)	: Sin puntuación

SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica (PT)		: 70 puntos

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal;

- Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada;

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto ajustado por corrección de errores aritméticos deberá ser registrado en la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación podrá considerar los datos del Reporte Electrónico como un apoyo para la elaboración del Formulario V-2.

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasarán a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4 y A-5 será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignará treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, utilizando el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.

De las propuestas que no fueron descalificadas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que tenga el menor costo, cuyo monto adjudicado corresponderá al Precio Ajustado (PA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes;

- Cuadros de evaluación;

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

  - El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivado y contendrá mínimamente la siguiente información:

  - Nómina de los participantes y precios ofertados, cuando corresponda;

  - Los resultados de la calificación;

  - Identificación del proponente adjudicado, cuando corresponda;

  - Causales de descalificación, cuando corresponda;

  - Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

En contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta, deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado del RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además se consolidará el depósito o se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta fue solicitada.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

- SUBCONTRATACIÓN

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el Consultor podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS.

- PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio deberá efectuarse cumpliendo con los Términos de Referencia, establecidos en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad de la contraparte de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

  - El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

  - Los pagos por el servicio se realizarán contra prestación total o parcial del servicio previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por el consultor.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Consultor, que oficializa el cumplimiento del contrato; detallando los aspectos más importantes del mismo.

Concepto: Es la interpretación que hace el Proponente de la problemática que se pretende solucionar con el servicio (estudio, supervisión, asesoramiento, etc.), demostrando el conocimiento que tiene del proyecto en particular. Contiene una interpretación y análisis de los Términos de Referencia, estableciendo y justificando claramente las coincidencias y desacuerdos con los mismos.

Consultor: Empresa especializada dotada de estructura organizada y conocimiento técnico, con capacidad de gerencia suficientes para realizar servicios multidisciplinarios, dentro de los Términos de Referencia, de plazo y costo acordados.

Consultoría similar: Es aquella que está en la misma área de trabajo y tiene alcance similar. Por ejemplo, son similares con los estudios de micro riego, los de uso de agua y suelos, de hidrogeología, etc., con los proyectos de aeropuertos, los proyectos de obras de arquitectura, urbanismo, edificaciones, puentes, etc.

Consultoría: Es una actividad intelectual independiente dirigida a la organización del conocimiento aplicado en función de la solución a problemas específicos, relacionando sus posibilidades y modo de aplicación con la realidad socio económica, el medio ambiente físico y humano, desde puntos de vista técnico, económico y social.

Contraparte: Apoyo técnico de acompañamiento permanente a lo largo del desarrollo de la consultoría.

Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo.

Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la prestación de servicios de consultoría, mediante una convocatoria pública.

Costo del servicio: Es el costo del servicio de consultoría que compromete todos los gastos financieros (directos e indirectos) de la consultora, producto de la ejecución del servicio.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de suscribir el contrato. Cuando el desistimiento sea consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, el proveedor no deberá ser impedido de participar en procesos de contratación.

Empresa Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Enfoque: Es en términos amplios, la explicación de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización del servicio de consultoría bajo criterio de coherencia y lógica, resaltando los aspectos novedosos o aspectos especiales que el proponente ofrece para la realización del servicio.

Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará el proponente, para lograr el alcance del trabajo en la ejecución del servicio de consultoría ofrecido, incluyendo tanto una descripción amplia como detallada de cómo el proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el proponente así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta.

Monto del contrato: Es el valor que las partes firmantes del contrato definen entre sí para la prestación de los servicios de consultoría. Se establece a través de un presupuesto presentado en la propuesta del contratista.

Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que se persigue la entidad contratante, luego de realizado el trabajo de consultoría.

Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que el Consultor desarrollará para lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los productos intermedios y finales a ser entregados.

Se debe especificar los productos intermedios y finales objeto de la consultoría.

Proponente: Es la persona natural o jurídica que muestra interés en participar en el proceso de contratación.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad Convocante | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENDE-ANPE(S)-2026-008 |  |  |  |  |

| CUCE | 2 | 6 | - | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | - | 1 | - | 1 | Gestión | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Objeto de la contratación | ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS “CONST. PARQUE EÓLICO CABEZAS (SANTA CRUZ)” Y “CONST. PLANTA SOLAR OCCIDENTE (CHUQUISACA)” – UPNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de Selección y Adjudicación |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presupuesto Fijo |  |  |  |  |  |  |  | x | Menor Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | Bs. 420.000,00 (Cuatrocientos veinte mil 00/100 bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante | Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo para la ejecución de la Consultoría (días calendario) | 305 (trescientos cinco) días calendario, a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de Prestación del Servicio | El área del Proyecto Const. Parque Eólico Cabezas se encuentra ubicado en el Departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, municipio de Cabezas. El área del Proyecto Const. Planta Solar Occidente se encuentra ubicado en el Departamento de Chuquisaca, provincia Yamparaez, municipio de Yamparaez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de contratación | x | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Organismos Financiadores |  |  |  |  |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Recursos propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante |  |  |  |  |  |  |  | Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horario de Atención de la Entidad |  |  |  |  |  |  | 08:30 a 12:30 13:30 a 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leonarda Mairana Perez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Técnico Administrativo I |  |  |  |  |  | Unidad Administrativa |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  | 4520317 Int. 1272 |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  | leonarda.mairana@ende.bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) |  |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas: - Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles. Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria; - Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles; - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable. El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  | LUGAR Y DIRECCIÓN |  |  |
|  | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 03 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 |  |
|  | Inspección previa (No es obligatoria) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No Corresponde |  |
|  | Consultas Escritas (No es obligatoria) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No Corresponde |  |
|  | Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No Corresponde |  |
|  | Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  | 03 |  | 2026 |  |  | 15 15 |  | 00 30 |  |  | Presentación de Propuestas: De manera virtual presentación electrónica mediante el RUPE (Apertura de Propuestas: DE MANERA VIRTUAL mediante el enlace: https://ende.webex.com/meet/ende.sala5 |  |
|  | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  | 03 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adjudicación o Declaratoria Desierta |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 04 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 |  | 04 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación de documentos para la suscripción de contrato. |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  | 04 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suscripción de contrato. |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 04 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Los Términos de Referencia para la consultoría, son los siguientes:

ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS “CONST. PARQUE EÓLICO CABEZAS (SANTA CRUZ)” Y “CONST. PLANTA SOLAR OCCIDENTE (CHUQUISACA)” – UPNC

# ANTECEDENTES La Empresa Nacional de Electricidad “ENDE Corporación”, como empresa estratégica tiene la responsabilidad de cubrir la demanda energética nacional a partir de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El Plan Eléctrico Referencial del Estado Plurinacional de Bolivia 2035, aprobado mediante RM N° 171-2025 del 17 de octubre de 2025, presenta estrategias y planes de obras de generación y transmisión necesarios para satisfacer la demanda proyectada de forma segura, confiable y a costo mínimo, promoviendo el cambio de la matriz energética mediante una mayor incorporación de proyectos de generación con fuentes renovables y tecnologías más eficientes, en articulación con el proceso de industrialización del país. ENDE, en el marco de sus atribuciones institucionales, y con el propósito de dar cumplimiento a las actividades planificadas por la Unidad de Proyectos No Convencionales (UPNC) para los proyectos “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” y “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”, y con el apoyo de la Unidad de Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial (UMGS), requiere realizar la contratación de un Servicio de Consultoría por Producto para la “Elaboración de la Línea Base Ambiental y Social, Estudios de Avifauna y Fauna Quiróptera, Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA), el Programa de Prevención y Mitigación – Planes de Adecuación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA), Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) y Plan de Desmonte con Fines no Agropecuarios (PDM_na) para el proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” y Elaboración de la Línea Base Ambiental y Social, FNCA, PPM-PASA, LASP para el proyecto “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”. Esta contratación se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Medio Ambiente N.° 1333, sus Reglamentos, y la Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 0028/2018. Ambos Proyectos tienen el objetivo de suministrar energía eléctrica de manera confiable al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de generación de energía proveniente de fuentes de recursos renovables no convencionales, mediante el aprovechamiento del recurso eólico y el recurso solar. # OBJETO Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) Elaboración de la Línea Base Ambiental y Social, Estudios de Avifauna y Fauna Quiróptera, FNCA, el PPM-PASA, LASP y PDM_na para el proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”, dando estricto cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente N°1333 y sus Reglamentos, la Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 0028/2018, la Guía de Requisitos Técnicos y Legales para la Evaluación de Actividades, Obras o Proyectos del Equipo de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Para este fin, el consultor deberá considerar toda la normativa ambiental, técnica y sectorial vigente aplicable nacional, departamental y/o municipal para brindar un apoyo oportuno y eficiente para el cumplimiento de los objetivos de ENDE en términos ambientales. Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca) Elaboración de la Línea Base Ambiental y Social, FNCA, PPM-PASA y LASP para el “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”, dando estricto cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente N°1333 y sus Reglamentos y la Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 0028/2018, el consultor deberá considerar toda la normativa ambiental, técnica y sectorial vigente aplicable nacional, departamental y/o municipal para brindar un apoyo oportuno y eficiente para el cumplimiento de los objetivos de ENDE en términos ambientales. # ALCANCE DEL TRABAJO El Consultor deberá realizar y ejecutar las tareas encomendadas en estricto cumplimiento a los Términos de Referencia, al contrato a suscribir y a los mecanismos de coordinación establecidos por la Jefatura de la Unidad de Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial (UMGS) de ENDE. Para este fin, el CONSULTOR deberá efectuar, sin ser limitativas, las siguientes actividades: # Plan de trabajo El Plan de trabajo deberá cumplir con la siguiente descripción: Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) - Deberá presentar una propuesta metodológica y un cronograma de trabajo con plazos de actividades para la elaboración de la Línea Base Ambiental y Social, el Estudio de Avifauna y Fauna Quiróptera, así como para la Gestión Ambiental (FNCA, PPM-PASA, LASP y PDM_na) del proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”. La propuesta deberá incluir la delimitación del Área de Influencia Directa (AID) y del Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, conforme a criterios técnicos del profesional y en cumplimiento de la Resolución Administrativa VMABCCGDF N.° 0028/2018, la Ley de Medio Ambiente N.° 1333 y sus Reglamentos, además de la Guía de Requisitos Técnicos y Legales para la Evaluación de Actividades, Obras o Proyectos emitida por el Equipo de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, u otra normativa ambiental, técnica y sectorial vigente y aplicable nacional, departamental y/o sectorial. Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca) - Deberá presentar una propuesta metodológica y un cronograma de trabajo con plazos de actividades para la elaboración de la Línea Base Ambiental y Social, así como para la Gestión Ambiental (FNCA, PPM-PASA y LASP) del Proyecto “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”. La propuesta deberá incluir la delimitación del Área de Influencia Directa (AID) y del Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, conforme a criterios técnicos del profesional y en cumplimiento de la Resolución Administrativa VMABCCGDF N.° 0028/2018, la Ley de Medio Ambiente N.° 1333 y sus Reglamentos, u otra normativa ambiental, técnica y sectorial vigente y aplicable nacional, departamental y/o sectorial. El plan de trabajo para ambos proyectos deberá ser aprobado por la Contraparte, bajo las directrices de la UMGS. Este plan de Trabajo deberá elaborarse de acuerdo al Anexo 1. # Evaluación de la calidad del aire Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) y Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca) Se deberán realizar monitoreos de los contaminantes atmosféricos criterio in situ y análisis en laboratorios con parámetros acreditados para cada Proyecto por separado. Los monitoreos estarán enmarcadas al Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA), la NB 62018 Calidad del Aire – Índice de la contaminación atmosférica y la NB 62011 Calidad del aire –Contaminantes atmosféricos en exterior – Límites máximos permisibles. Los monitoreos serán realizados en el perímetro (2 puntos por componente, total 6 puntos por proyecto) del área de emplazamiento del Proyecto (planta/parque, línea de interconexión y subestación). Los parámetros a tomar en cuenta serán: - Contaminantes criterio: - Monóxido de carbono (CO) - Ozono (O3) - Dióxido de nitrógeno (NO2) - Material particulado con diámetro equivalente a 10 micrómetros (PM10) - Contaminantes criterios complementarios: - Dióxido de azufre (SO2) - Material particulado con diámetro equivalente menos a 2,5 micrómetros (PM2,5) - Partículas totales en suspensión (PTS). - Medición de Nivel de Ruido Ambiental: - Deberá medirse en el perímetro (2 puntos por componente, total 6 puntos por proyecto) del área de emplazamiento del Proyecto (planta/parque, línea de interconexión y subestación), en función al Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) y el protocolo de medición establecido por la Consultora contratada. Los puntos deberán ser coordinados y aprobados por la Contraparte. - El ruido ambiental deberá ser monitoreado tanto para el nivel diurno como para el nocturno, considerando las horas establecidas en la normativa vigente. - Los resultados de las mediciones deberán realizarse de forma continua en cada punto cardinal de los predios de cada Proyecto, los mismas deberán ser presentados en dB(A)eq de acuerdo al Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica de la Ley 1333. - Se realizará el monitoreo de todos los parámetros definidos de los predios destinados para los proyectos “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” y “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”, que serán coordinado con la Contraparte. - Se identificarán fuentes contaminantes en el área de influencia de cada proyecto y evaluará su posible incidencia. - En caso de exceder los límites permisibles de calidad del aire se elaborará un plan con el fin de definir medidas y acciones orientadas a evaluar y controlar la contaminación atmosférica. - Se deben tomar en cuenta todas las exigencias de Seguridad Industrial, como el uso de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal. - Si corresponde se deberá tomar en cuenta los equipos de Bioseguridad. - El laboratorio deberá contar con Certificación de Laboratorio Acreditado u Organismo de Inspección Acreditado. - El laboratorio deberá contar con la Certificación de Calibración de los equipos utilizados para el monitoreo. # Evaluación de la calidad del agua Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) y Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca) Se realizarán monitoreos en los cuerpos de agua superficiales ubicados dentro del Área de Influencia de cada Proyecto (2 puntos por proyecto) y en pozos de agua (2 puntos por proyecto) situados en las poblaciones más cercanas al Área de Influencia. Estas acciones se ejecutarán en el marco del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH). Los monitoreos estarán enmarcadas al Anexo 3. Los parámetros mínimos a monitorear serán los siguientes: - Color - pH - Temperatura (°C) - Turbidez - Conductividad - Alcalinidad - Dureza - Sólidos disueltos totales (mg/l) - Aceites y grasas (mg/l) - Oxígeno disuelto (mg/l) - Nitrógeno amoniacal - DBO (mg/l) - DQO - Colifecales NMP - Sulfatos - El muestreo será realizado según protocolo presentado por el consultor responsable del servicio y aprobado por la Contraparte. - Se recopilará información de las actividades que son desarrolladas en las colindancias del predio del Proyecto y que realizan la descarga de aguas residuales en los cuerpos de agua del AID (fuentes contaminantes), y en función a la información obtenida se incluirán los parámetros correspondientes a la actividad. - El servicio de monitoreo de agua será realizado in situ, debiendo considerar la preservación de la muestra desde origen hasta el laboratorio para evitar cambios físico-químicos que puedan alterar los resultados durante el análisis de acuerdo a protocolo. - En caso de exceder los límites permisibles de calidad del Agua se elaborará un plan con el fin de definir medidas y acciones orientadas a evaluar y controlar la contaminación del agua. - Coordinar con la Contraparte, las actividades y la gestión de documentos de todos los puntos desarrollados anteriormente. - El laboratorio deberá contar con Certificación de Laboratorio Acreditado u Organismo de Inspección Acreditado. - El laboratorio deberá contar con la Certificación de Calibración de los equipos utilizados para el monitoreo. # Línea Base Ambiental y Social Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) y Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca) La Línea Base Ambiental y el componente social, deberá cumplir con los siguientes trabajos: - Recopilar información bibliográfica relevante de la zona de estudio, realizar el levantamiento de información en campo de acuerdo a la metodología definida en el plan de trabajo y generar en gabinete la Línea Base Ambiental (componente biótico, abiótico y social) para el AID y el AII de los proyectos “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” y “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)” (la fuente consolidada no debe ser mayor a 10 años desde su publicación para garantizar la actualidad de la información, en caso del componente social se debe emplear los datos del CENSO 2024 y complementar con un relevamiento específico del del Área de Influencia Directa (AID) y del Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto) conforme a lo establecido en la Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 0028/2018 y en función de las características del Proyecto. La Línea Base Ambiental y Social deberá estar enmarcada al Anexo 4. - Desarrollo del componente abiótico: Descripción de las condiciones actuales del medio físico en el área de influencia del proyecto, que incluya mínimamente: - Descripción del clima: - Temperatura (media, máxima y mínima) - Régimen de precipitación - Evaporación y evapotranspiración - Humedad relativa - Radiación solar - Presión atmosférica - Viento (dirección, velocidad) Esta información debe ser solicitada al SENAMHI u otra instancia competente. - Calidad del Aire: - Calidad del aire (monitoreo in situ y análisis de laboratorio) – Incorporar los resultados de los monitoreos realizados con su debida explicación técnica de los resultados. - Identificación de las fuentes contaminantes de la atmósfera, en el área de influencia de la AOP. - Descripción de la Hidrología local y regional: - Hidrografía (inventario y caracterización de cuerpos de agua, delimitación de cuencas hidrográficas). - Acuíferos – Aguas subterráneas. - Caudales de recursos hídricos. - Definir las servidumbres ecológicas de los ríos, quebradas o cuerpos de agua existentes o adyacentes al área del proyecto. - Características particulares como: humedales, sitios RAMSAR, hábitat de recursos hidrobiológicos. - Caracterización de cuerpos de agua, para determinar su calidad a través de análisis de laboratorio (Incorporar los resultados de los monitoreos realizados con su debida explicación técnica de los resultados). - Geología y geomorfología - Geología - Unidades geomorfológicas - Litología - Fisiografía - Caracterización de la sismicidad de la región - Caracterización de los suelos y su clasificación - Identificar pasivos ambientales y evaluar la incidencia en el Área de Influencia del Proyecto. - Identificar las actividades y servicios más cercanos al proyecto (caminos, líneas de electricidad, ductos de gas, industrias, etc.) y aspectos legales que estos implican, y si corresponde realizar la consulta a las instancias correspondientes. - Identificación y descripción de servicios ecosistémicos y funciones ecológicas más importantes. - En el caso de que se cuente con los resultados del diagnóstico arqueológico de la zona de estudio, la Contraparte proporcionará al Consultor dicha información de manera oportuna, para que pueda ser analizada y entrelazada con otros elementos pertinentes para obtener un producto integral. - Desarrollo del componente biótico: Descripción de las condiciones actuales de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas del área de influencia del Proyecto. - Descripción del componente flora en el área de influencia del Proyecto, que incluya mínimamente: - Características regionales - Describir las ecorregiones, formaciones de vegetación, ecosistemas y hábitats. - Vegetación: inventario, distribución, estado de conservación actual y/o grado de vulnerabilidad, uso, así como la identificación y clasificación de las especies exóticas, invasivas, raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, de valor cultural, nutricional y/o comercial, susceptibles de aprovechamiento y otros según corresponda. - Análisis de ecosistemas frágiles o de alta vulnerabilidad como: bofedales, bosques primarios, entre otros. - Descripción del componente fauna, en el área de influencia del proyecto, que incluya mínimamente: - Fauna: Composición y estructura de las comunidades, inventario, diversidad, abundancia relativa, riqueza de especies: exóticas, invasivas (su grado de uso y afectación de la fauna nativa por su presencia), raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, de valor cultural, nutricional y/o comercial, susceptibles de aprovechamiento y otros según corresponda. Identificación y descripción de hábitats, hábitos alimenticios, rutas migratorias, ciclos de reproducción, áreas de reproducción u otras características de importancia para las comunidades de fauna identificadas. - Estado de conservación actual de las especies endémicas o con algún grado de vulnerabilidad. - Presencia de corredores biológicos de importancia para la migración de las especies. - Potencial de los recursos hidrobiológicos (pesquero, silvestre y doméstico). - En caso de identificarse poblaciones cercanas hasta los 400 metros desde la infraestructura de los aerogeneradores, se deberá elaborar una justificación técnica que respalde la implementación del Proyecto (aplica únicamente al proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”). - Identificación y descripción de servicios ecosistémicos y funciones ecológicas más importantes. - Descripción de las Áreas Protegidas de importancia nacional, departamental y/o municipal del AID y AII del Proyecto e identificación de áreas o sitios de importancia ambiental y/o ecológica (si corresponde). Para la validación de la sobreposición o no de Áreas protegidas, deberá certificar las mismas con la remisión y respuesta de notas al SERNAP, Gobernación y Municipios, según corresponda. - Elaboración del Plan de manejo de flora y fauna, en función a la Línea Base Ambiental del componente biótico realizado. Se emitirá las recomendaciones para la adecuada conservación de la flora/vegetación y fauna del Área de ambos Proyectos. Desarrollo del componente social: La Línea Base Social deberá incluir información necesaria, actual y verificable de todos los actores sociales, en función de las características intrínsecas de cada AOP. Para la obtención de dicha información, se deberá recurrir obligatoriamente a la revisión bibliográfica, al último Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, así como a la aplicación de encuestas y levantamiento de información primaria in situ. Asimismo, se deberá profundizar el análisis en aquellos actores sociales con mayor susceptibilidad de ser impactados por el proyecto. - Datos de población - Identificar los centros poblados, propiedades comunales, o privadas que se encuentran dentro del Área de Influencia de la AOP, y las circundantes según corresponda (propiedades del AII). Esto es parte de la identificación de las partes interesadas directas e indirectas, debe elaborarse con información oficial del INRA, y/o identificación mediante trabajo de campo. - Socialización del proyecto con los afectados del área de influencia del proyecto y socialización del proyecto con las instituciones (alcaldías, subalcaldías, organizaciones sociales, comunidades etc.) - Características de la población (cantidad, densidad poblacional) según el último censo y encuestas. - Dinámica poblacional (migración). - Grupos etarios. - Idiomas. - Vivienda. - Datos de educación - Número y ubicación de los establecimientos de educación y grados de escolaridad. - Datos de salud - Número y ubicación de los establecimientos de salud y niveles (estructura institucional: tipo de cobertura de los establecimientos). - Información y análisis sobre la presencia de enfermedades infecciosas emergentes en función al reporte de enfermedades de denuncia obligatoria (SNIS-VE) para el centro de salud o la región. - Datos de Pueblos Indígenas y Territorios Indígena Originario Campesino (TIOC) - Características socioculturales, usos y costumbres, niveles de organización, territorio, estado del saneamiento, principales actividades. - Datos de Servicios básicos - Agua potable: cobertura y estado de los sistemas de agua potable, tipo de administración del servicio. - Energía eléctrica: red de distribución eléctrica, cobertura del servicio. - Comunicación: medios de comunicación principales. - Saneamiento: Sistema de alcantarillado (cobertura), tratamiento. - Servicio de Aseo (residuos sólidos): Porcentaje de cobertura de recolección, disposición final de residuos sólidos. - Datos de Transporte - Vías de comunicación terrestre, fluvial y aérea. - Datos de Actividades Productivas - Uso de suelo. - Principales actividades económicas y productivas que se desarrollan en el área de influencia del proyecto (Agricultura, ganadería, industria, etc.). - Datos de las Organizaciones Sociales - Identificar y describir la organización social, su estructura y características. - Datos de Áreas Históricas y Arqueológicas - Identificación de áreas históricas y arqueológicas, lugares de importancia cultural y/o religiosa. - Datos de Paisaje - Análisis del paisaje considerando su valor estético espacial, ambiental, social y territorial. - Principales usos: turístico, producción, otros. - Generar un registro fotográfico. - Elaborar mapas temáticos, que incluya mínimamente: - Hidrográfico - Geológico - Geomorfológico - Ecorregiones - Vegetación - Fauna - Áreas Protegidas nacionales - Áreas Protegidas departamentales - Áreas Protegidas municipales - Mapa de identificación de partes interesadas en el AID y AII del proyecto - Validación de la delimitación del AID y AII del Proyecto, bajo criterios del profesional justificando las mismas (considerando la elaboración de los mapas correspondientes). - Todos los mapas elaborados deberán tener base de datos en formatos editables (MPK, SHP, KMZ, etc.). # Estudio de la biodiversidad de avifauna Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) El estudio deberá cumplir con lo siguiente: - Inventario, clasificación y caracterización de la avifauna en el AID y AII, determinando su dinámica e importancia en el contexto regional, identificando y precisando especies sensibles y/o de manejo especial. - Para la realización de este informe, primeramente, se deberá realizar una revisión bibliográfica de avifauna en la zona de estudio. - Este informe debe cubrir la zona de influencia del proyecto, las últimas clasificaciones de especies según la lista roja de la UICN, libro rojo de vertebrados de Bolivia, entre otros (estado de conservación actual de las especies endémicas y/o grado de vulnerabilidad de las especies características de la región). - Este informe, además de la metodología aceptada, debe incluir estadísticas acerca de la altura de vuelo en cuanto a las zonas de movimiento de las palas o hélices. - Este informe debe contener estudio de rutas migratorias de la avifauna en el área de influencia del Proyecto, relacionándolas con su altura de vuelo y la zona de movimiento de los palas o hélices. - Este informe debe contener mínimamente dos monitoreos (uno en época de lluvia y otro en época seca). En el Anexo 5, se detalla las características del Informe (los anexos son de referencia, por lo que el Consultor puede realizar modificaciones en coordinación y aprobación de la Contraparte de acuerdo al cumplimiento de los alcances). - Se realizará una sistematización y análisis de la información, de acuerdo a los datos recogidos (transectos, observaciones de nidos, registros ultrasónicos, etc.) apoyado por una línea base de análisis de colisión con el registro de las especies susceptibles. - Recomendar medidas de prevención y/o mitigación para evitar afectación a la avifauna. - Elaborar Mapas de repartición de especies y de hábitats, listas de especies observadas, matrices de riesgos, y análisis estadísticos. - Este estudio debe confirmar que el lugar del proyecto no está diseñado en rutas migratorias de aves. - Elaborar un Plan de manejo de la avifauna. - El Consultor deberá hacer aprobar este estudio de avifauna ante la Dirección de Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz según corresponda. # Estudio de la biodiversidad de fauna quiróptera Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) - Inventario, clasificación y caracterización de la fauna quiróptera en el AID y AII, determinando su dinámica e importancia en el contexto regional, precisando especies sensibles y/o de manejo especial. - Para la realización de este informe, primeramente, se deberá realizar una revisión bibliográfica de fauna quiróptera en la zona de estudio. - Este informe debe cubrir la zona de influencia del proyecto, las últimas clasificaciones de especies según la lista roja de la UICN, libro rojo de vertebrados de Bolivia, entre otros (estado de conservación actual de las especies endémicas y/o grado de vulnerabilidad de las especies características de la región). - Este informe, además de la metodología aceptada, debe incluir estadísticas acerca de la altura de vuelo en cuanto a las zonas de movimiento de las palas o hélices. - Este informe debe contener estudio de rutas migratorias de la fauna quiróptera en el área de influencia del Proyecto. - Este informe debe contener mínimamente dos monitoreos (uno en época de lluvia y otro en época seca). - Este informe debe confirmar que el lugar del proyecto no está diseñado en rutas migratorias de fauna quiróptera amenazada. En el Anexo 6, se detalla las características del Informe (los anexos son de referencia, por lo que el Consultor puede realizar modificaciones en coordinación y aprobación de la Contraparte de acuerdo al cumplimiento de los alcances). - Se realizará una sistematización y análisis de la información, de acuerdo a los datos recogidos (transectos, observaciones de refugios, registros ultrasónicos, etc.) apoyado por una línea base de análisis de colisión con el registro de las especies susceptibles. - Recomendar medidas de prevención y/o mitigación para evitar afectación a la fauna quiróptera. - Elaborar Mapas de repartición de especies y de hábitats, listas de especies observadas, matrices de riesgos, y análisis estadísticos. - Este estudio debe confirmar que el lugar del proyecto no está diseñado en rutas migratorias de fauna quiróptera amenazada. - Elaborar un Plan de manejo de la fauna quiróptera. - El Consultor deberá hacer aprobar este estudio de fauna quiróptera ante la Dirección de Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. # Gestión Ambiental El consultor deberá elaborar toda la documentación para la gestión ambiental de los Proyectos “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” y “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”, según los siguientes alcances. ### Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA) Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) y Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca) El Consultor deberá elaborar el Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA) de acuerdo al D.S. 3549 y al D.S. 3856 en el Marco de la Ley N° 1333, sus Reglamentos, la Guía de Requisitos Técnicos y Legales para la Evaluación de Actividades, Obras o Proyectos del Equipo de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y Chuquisaca, según la normativa ambiental vigente aplicable, para la categorización de ambos proyectos: Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) y Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca) ante la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD). El citado formulario deberá incluir la información técnica relevante del Proyecto. Una vez elaborado el documento FNCA, se iniciará con las gestiones para la aprobación y registro del mismo por parte de la AACD. Para este fin, el Consultor deberá realizar las siguientes actividades de manera referencial: - Realizar todas las gestiones necesarias en el caso de la presencia de Áreas Protegidas Nacionales, Departamentales o Municipales, como por ejemplo la obtención del Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU), Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas, leyes de creación, entre otros según corresponda. - Realizar todas las gestiones necesarias para la obtención de los Certificados de Uso de Suelo ante los municipios que corresponda. - Realizar el llenado del Formulario de Nivel de Categorización Ambiental, de acuerdo al D.S. 3549 y D.S. 3856 y otros documentos correspondientes, con el objetivo de definir la categoría ambiental en la que se enmarcarán ambos proyectos. - Gestionar la documentación de derecho propietario de las áreas de influencia directa (AID) de cada proyecto según corresponda. El Formulario de Nivel de Categorización Ambiental deberá ser presentado por el Consultor a ENDE, adjuntando todos los documentos requeridos los cuales deberán estar previamente aprobados por la Contraparte. Posteriormente, ENDE, enviará los documentos a la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD) para su respectiva aprobación y registro. La obtención de la categorización ambiental, será validada por la Autoridad Ambiental Competente Departamental en el marco de la legislación vigente y la propia normativa del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. En caso que la AACD realice observaciones a los FNCAs presentados, el Consultor está en la obligación de subsanar, aclarar y/o complementar dicho documento hasta obtener la categorización de ambos proyectos. Todos estos ajustes deberán ser revisados y aprobados por la Contraparte previo a continuar con el trámite. El alcance mencionado es enunciativo y no limitativo, pudiendo el Consultor ampliar en base a su experiencia y el cumplimiento de la normativa aplicable. ### Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) para la obtención de la Licencia Ambiental, Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), Plan de Desmonte con Fines no Agropecuarios (PDM_na) y permisos asociados Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) El Consultor deberá desarrollar un Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) para el Proyecto Eólico. Se asume que la categorización ambiental del proyecto como CATEGORÍA 3, esto de acuerdo con el listado de las AOPs contenidas en el Anexo A del Decreto Supremo N° 3856, según las características técnicas de ambos proyectos. No obstante, dicha categorización está sujeta a la respuesta de la AACD, debiendo el Consultor adecuar el documento según dicha respuesta. Los estudios de los Programas de Prevención y Mitigación – Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental deben formularse considerando todos los aspectos técnicos, componentes y actividades en el área de los proyectos, así como las obras asociadas, realizando los análisis y actividades prescritas como parte integral de ambos proyectos. De la misma manera, el PPM-PASA, debe contemplar las consideraciones que emita la AACD en el marco de la Categorización Ambiental, mediante el FNCA, los requerimientos de los reglamentos de la Ley 1333, el D.S. 3549, D.S. 3856, Resolución Administrativa N° 028/2018, la Guía de Requisitos Técnicos y Legales para la Evaluación de Actividades, Obras o Proyectos del Equipo de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Convenio 169 de la OIT, legislación anexa y conexa aplicable vigente, normativa sectorial vigente u otras que correspondan. El Consultor procederá a la realización de todos los documentos del PPM-PASA, los mismos que deberán contener los estudios socioambientales, documentos pertinentes y asociados correspondientes, acordes al Diseño Final del Proyecto. De manera referencial los principales objetivos del PPM-PASA son: - Identificar y predecir en forma oportuna los efectos que podrán tener las Actividades o los Proyectos sobre el medio ambiente y la situación social de la población y sus recursos en el área de influencia, en todas las fases y momentos de la ejecución, operación, mantenimiento, cierre y abandono de los Proyectos. - Establecer medidas preventivas y de mitigación de los impactos identificados a adoptarse durante la ejecución, operación, mantenimiento, cierre y abandono para evitar cualquier efecto negativo al medio ambiente, y desarrollar medidas correctivas si fueran necesarias. Algunos componentes importantes del PPM-PASA se describen a continuación de manera referencial: - Los documentos del PPM-PASA y LASP inicialmente serán revisados por la Contraparte en los plazos establecidos, quien deberá dar su conformidad. - Aprobación del Informe del Estudio de la biodiversidad de avifauna por la Dirección de Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para el proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”. En caso de que el estudio de avifauna se encuentre en revisión por la mencionada Dirección, el Consultor adjuntará su respaldo correspondiente y podrá presentar dicha aprobación fuera del plazo contractual, al momento de solicitar la devolución del 7% de la garantía de cumplimiento de contrato. - ENDE será el responsable de realizar todos los trámites administrativos para la presentación de toda la documentación para la obtención de la Licencia Ambiental, previa aprobación por parte de la Contraparte la documentación presentada por el consultor. - ENDE al ser el Representante Legal ante las Autoridades Competentes revisoras, presentará el PPM-PASA a las instituciones correspondientes (Organismo Sectorial Competente (OSC), SERNAP (si corresponde) y la Autoridad Ambiental Competente (AAC) o el correspondiente). - Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP): El Consultor, debe elaborar toda la documentación pertinente para el trámite de la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), enmarcado en el Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP), la Resolución Ministerial N°007/2013 y el Consultor cumplirá con los requisitos para la gestión segura de sustancias peligrosas (incluido su almacenamiento, transporte y eliminación) y la protección del personal que las manipule estipulados en la normativa nacional vigente. Las sustancias peligrosas y cantidades a ser incluidas en el LASP deberán ser identificadas y estimadas por el Consultor para todas las etapas de la AOP. - Plan de Desmonte con Fines no Agropecuarios PDM_na: El Consultor será responsable de desarrollar integralmente el Plan de Desmonte con Fines no Agropecuarios (PDM_na), cubriendo todas las etapas hasta la emisión de la Resolución Administrativa de Aprobación por parte de la ABT; conforme la Resolución Administrativa RA-ABT-059-2021 emitida por la ABT “Manual de Desmonte, Mantenimiento de Campo de Pastoreo y Quema Controlada”, en concreto deberá realizar: - Planificación y diagnóstico inicial: coordinará el levantamiento de información catastral y ambiental, verificará el estado del saneamiento INRA, sobreposición con derechos otorgados por la ABT con el área del proyecto. Identificará servidumbres, Áreas Protegidas, sitios Ramsar o territorios indígenas potencialmente afectados y diseñará una estrategia de desmonte coherente. - Trabajo de campo y estudios técnicos: realizará el inventario forestal, tomará datos de topografía y suelos según corresponda, elaborará mapas temáticos según corresponda y preparará la valoración económica de los productos forestales a extraer, proponiendo su destino final. - Formulación del documento técnico: compilará la secuencia operativa del desmonte (maquinaria, cronograma, logística), las medidas de prevención de erosión y manejo de residuos, el plan de restitución forestal con especies nativas y/o solicitadas con la comunidad afectada, los protocolos de seguridad laboral y de control de incendios, y el sistema de monitoreo. - Gestiones administrativas y legales ante la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT): En coordinación con ENDE, el consultor elaborará todos los documentos que la ABT requiera, y según corresponda se tramitará la presentación del documento ante la ABT en coordinación con ENDE. - Acompañamiento hasta la aprobación final: supervisará la evaluación interna de la ABT, representará al titular del proyecto en reuniones técnicas, efectuará modificaciones de ser requeridas, y culminará el trámite con la obtención, protocolización y entrega de la Resolución Administrativa de Aprobación, dejando listo el expediente para la fase de ejecución y los futuros informes de seguimiento. El contenido del Plan de desmonte de acuerdo con la Resolución Administrativa RA-ABT-059-2021, se encuentra en el ANEXO 7 ### Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) para la obtención de la Licencia Ambiental, Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca) El Consultor deberá desarrollar un Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) para el Proyecto Solar. Se asume que la categorización ambiental del proyecto solar es CATEGORÍA 3, esto de acuerdo con el listado de las AOPs contenidas en el Anexo A del Decreto Supremo N° 3856, según las características técnicas del proyecto. No obstante, dicha categorización está sujeta a la respuesta de la AACD, debiendo el Consultor adecuar el documento según dicha respuesta. Los estudios de los Programas de Prevención y Mitigación – Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental deben formularse considerando todos los aspectos técnicos, componentes y actividades en el área de los proyectos, así como las obras asociadas, realizando los análisis y actividades prescritas como parte integral de ambos proyectos. De la misma manera, el PPM-PASA, debe contemplar las consideraciones que emita la AACD en el marco de la Categorización Ambiental, mediante el FNCA, los requerimientos de los reglamentos de la Ley 1333, el D.S. 3549, D.S. 3856, Resolución Administrativa N° 028/2018, Normativa vigente del Gobierno Autónomo Departamental según corresponda, el Convenio 169 de la OIT, legislación anexa y conexa aplicable vigente, normativa sectorial vigente u otras que correspondan. El Consultor procederá a la realización de todos los documentos del PPM-PASA, los mismos que deberán contener los estudios socioambientales, documentos pertinentes y asociados correspondientes, acordes al Diseño Final del Proyecto. De manera referencial los principales objetivos del PPM-PASA son: - Identificar y predecir en forma oportuna los efectos que podrán tener las Actividades o el Proyecto sobre el medio ambiente y la situación social de la población y sus recursos en el área de influencia, en todas las fases y momentos de la ejecución, operación, mantenimiento, cierre y abandono de los Proyectos. - Establecer medidas preventivas y de mitigación de los impactos identificados a adoptarse durante la ejecución, operación, mantenimiento, cierre y abandono para evitar cualquier efecto negativo al medio ambiente, y desarrollar medidas correctivas si fueran necesarias. Algunos componentes importantes del PPM-PASA se describen a continuación de manera referencial: - Los documentos del PPM-PASA y LASP inicialmente serán revisados por la Contraparte en los plazos establecidos, quien deberá dar su conformidad. - ENDE será el responsable de realizar todos los trámites administrativos para la presentación de toda la documentación para la obtención de la Licencia Ambiental, previa aprobación por parte de la Contraparte a la documentación presentada por el consultor. - ENDE al ser el Representante Legal ante las Autoridades Competentes revisoras, presentará el PPM-PASA a las instituciones correspondientes Organismo Sectorial Competente (OSC), SERNAP (si corresponde) y la Autoridad Ambiental Competente (AAC) o el correspondiente). - Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP): El Consultor, debe elaborar toda la documentación pertinente para el trámite de la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), enmarcado en el Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP), la Resolución Ministerial N°007/2013 y el Consultor cumplirá con los requisitos para la gestión segura de sustancias peligrosas (incluido su almacenamiento, transporte y eliminación) y la protección del personal que las manipule estipulados en la normativa nacional vigente. Las sustancias peligrosas y cantidades a ser incluidas en el LASP deberán ser identificadas y estimadas por el Consultor para todas las etapas de la AOP. # NORMATIVA APLICABLE Estos estudios deberán dar cumplimiento a la siguiente normativa de referencia: - Ley N°1333: Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos: - Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica - Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica. - Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas. - Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 0028/2018 - Decreto Supremo N° 3549 - Decreto Supremo N° 3856 - Guía de Requisitos Técnicos y Legales para la Evaluación de Actividades, Obras o Proyectos del Equipo de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. - Ley de Electricidad N° 1604 y sus reglamentos. - Resolución AETN N° 466/2023. - Convenio 169 de la OIT. - NB 62018:2018 Calidad del Aire – Índice de la contaminación atmosférica - NB 62011:2018 Calidad del Aire – Contaminantes atmosféricos en exterior – Límites máximos permisibles. - Estándares ambientales y sociales internacionales (si corresponde) - Otra normativa aplicable # ÁREA DE TRABAJO Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz) El servicio para la “Elaboración de la Línea Base Ambiental y Social, Estudio de Avifauna y Fauna Quiróptera, y la Gestión Ambiental del proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” deberá realizarse en el Área de Influencia al predio destinado para la Construcción del Proyecto, ubicado en el Departamento de Santa Cruz. La superficie destinada para el Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”, es de aproximadamente 102 ha. La Línea de interconexión subterránea es de aproximadamente 3.8 Km con una franja de seguridad de 31 m de ancho, abarcando un área aproximada de 11,78 ha. La superficie destinada a la ampliación de la subestación, es de aproximadamente 3,80 ha. Tabla N° 1. Coordenadas referenciales del Parque Eólico Cabezas Vértice; Este; Norte. 1; 504264,812; 7981032,316. 2; 504259,578; 7980872,402. 3; 497930,807; 7980865,78. 4; 497930,807; 7981023,406. Sistema de proyección UTM, Zona 20 Tabla N° 2. Coordenadas referenciales de la Línea de Transmisión Vértice; Este; Norte. 0; 497931; 7980975. 1; 496195; 7980983. 2; 496129; 7981057. 3; 496050; 7983028. Sistema de proyección UTM, Zona 20 Tabla N° 3. Coordenadas referenciales de la Ampliación de la Subestación Vértice; Este; Norte. 1; 496061; 7983188. 2; 496068; 7983028. 3; 495818; 7983019. 4; 495812; 7983179. Sistema de proyección UTM, Zona 20 Imagen N° 1. Área de trabajo del Proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca) El sitio para la implementación del proyecto “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)” está localizado en el Departamento de Chuquisaca, municipio de Yamparaez. La superficie destinada para el Proyecto “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”es de aproximadamente 54,86 ha. La Línea de interconexión es de aproximadamente 4,21 Km con una franja de seguridad de 31 m de ancho, abarcando un área aproximada de 13,06 ha. La superficie destinada a la ampliación de la subestación, es de aproximadamente 0.5 ha. La AOP independientemente de la localización seleccionada, tendrá una potencia de 30 MW (AC) proveniente del uso de fuentes renovables que serán inyectados al SIN. Tabla N° 4. Coordenadas referenciales del Planta Solar Vértice; Este; Norte. 1; 279648,959; 7879395,778. 2; 279700,780; 7879409,964. 3; 279723,768; 7879406,962. 4; 279770,267; 7879389,481. 5; 279800,334; 7879380,041. 6; 279845,068; 7879359,944. 7; 279927,973; 7879302,842. 8; 280016,038; 7879300,367. 9; 280045,753; 7879109,665. 10; 280174,112; 7879120,496. 11; 280140,197; 7879313,817. 12; 280283,077; 7879138,253. 13; 280370,533; 7879135,229. 14; 280473,016; 7879128,022. 15; 280656,404; 7879152,972. 16; 280438,019; 7878958,466. 17; 280331,668; 7878754,208. 18; 280202,643; 7878644,716. 19; 279864,187; 7878573,861. 20; 279607,933; 7878500,230. 21; 279585,120; 7878563,880. 22; 279565,790; 7878589,395. 23; 279507,238; 7878701,333. Sistema de proyección UTM, Zona 20 Tabla N° 5. Coordenadas referenciales de la Línea de Transmisión Vértice; Este; Norte. 1; 280423,021; 7878978,861. 2; 280554,759; 7879024,013. 3; 280737,171; 7878980,636. 4; 280945,086; 7878738,319. 5; 281112,044; 7878442,456. 6; 281267,386; 7878102,297. 7; 281282,064; 7877437,741. 8; 281106,747; 7876894,112. 9; 280937,557; 7876619,063. 10; 280662,553; 7876110,343. 11; 280331,304; 7875927,159. 12; 280091,946; 7876062,730. 13; 280071,203; 7876120,298. Sistema de proyección UTM, Zona 20 Tabla N° 6. Coordenadas referenciales de la Subestación Vértice; Este; Norte. SUBESTACION YAMPARAEZ; 280071,203; 7876120,298. Sistema de proyección UTM, Zona 20 Imagen N° 2. Área de trabajo del Proyecto “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)” # PRODUCTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS El Consultor deberá presentar 3 productos y cada producto estará conformado por un conjunto de documentos tanto para el proyecto “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”, como para el proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” de manera independiente. El Consultor garantizará que cada documento (informe, registro de avance, formulario) presentado sea completo, consistente y verificable, cumpliendo el Alcance de los Términos de Referencia y la normativa aplicable, e incorporando los anexos y respaldos técnicos necesarios para su revisión y aprobación por la Contraparte. A continuación, se muestra la lista de documentos que conforma cada producto: ## Producto 1 El Producto 1 está conformado por los siguientes documentos: Nombre del Documento; “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”; “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”. Informe Plan de Trabajo; Si, según alcance en Punto 3.1; Si, según alcance en Punto 3.1. Informe de Evaluación de Calidad del Aire y Agua; Si, según alcance en Punto 3.2 y Punto 3.3, respectivamente; Si, según alcance en Punto 3.2 y Punto 3.3, respectivamente. Registro de actividades de Línea Base Ambiental y Social; Si, según cronograma de Plan de Trabajo y alcance en Punto 3.4; Si, según cronograma de Plan de Trabajo y alcance en Punto 3.4. Registro de actividades de los Estudios de la biodiversidad de avifauna y fauna quiróptera; No Corresponde; Si, según cronograma de Plan de Trabajo y alcance en Punto 3.5 y Punto 3.6, respectivamente. Formulario de Nivel de Categorización (FNCA); Si, según alcance en Punto 3.7.1; Si, según alcance en Punto 3.7.1. Una vez aprobados los FNCAs por la Contraparte, ENDE en coordinación con el Consultor deberá realizar las gestiones administrativas para la presentación de los FNCAs ante la AACD, debiendo según corresponda el consultor atender las observaciones emitidas por la AACD (estas gestiones no son parte del producto 1). ## Producto 2 El Producto 2 está conformado por los siguientes documentos: Nombre del Documento; “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”; “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”. Informe de Línea Base Ambiental y Social (Componente biótico y Componente abiótico); Si, según alcance en Punto 3.4; Si, según alcance en Punto 3.4. Registro de actividades de los Estudios de la biodiversidad de avifauna y fauna quiróptera; No Corresponde; Si, según cronograma de Plan de Trabajo y alcance en Punto 3.5 y Punto 3.6, respectivamente. Plan de Desmonte con Fines No Agropecuarios (PDM_na); No Corresponde; Si, según alcance en Punto 3.7.2.. ## Producto 3 El Producto 3 está conformado por los siguientes documentos: Nombre del Documento; “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”; “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”. Informe del Estudio de la biodiversidad de avifauna; No Corresponde; Si, según alcance en Punto 3.5. Informe del Estudio de la biodiversidad de fauna quiróptera; No Corresponde; Si, según alcance en Punto 3.6. Programa de Prevención y Mitigación – Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) y LASP.; Si, según alcance en Punto 3.7.3 de los TDRs; Si, según alcance en Punto 3.7.2 de los TDRs. Documento Final Adicionalmente, el consultor deberá presentar un documento final que acredite el cumplimiento del objeto del servicio de Consultoría. Dicho documento consistirá en un informe resumen que incluya el cumplimiento de todos los aspectos, actividades y elementos previstos en el alcance de trabajo y en la propuesta adjudicada. # GESTIONES ADMINISTRATIVAS - Aprobación de los FNCA por la Autoridad Ambiental Competente Departamental Una vez aprobado el FNCA de cada proyecto por la Contraparte, ENDE gestionará la aprobación del FNCA ante la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD). Durante estas gestiones, el Consultor realizará el acompañamiento de las mismas y subsanación de observaciones de la AACD hasta la obtención de la aprobación de cada FNCA, incluso si estas gestiones están fuera del plazo contractual. - Aprobación del informe del Estudio de la biodiversidad de avifauna por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Una vez aprobado el Estudio de biodiversidad de avifauna del proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” por la Contraparte, ENDE gestionará la aprobación del mismo ante la Dirección de Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Durante estas gestiones, el Consultor realizará el acompañamiento de las mismas y subsanación de las observaciones de la mencionada Dirección hasta la obtención de la aprobación del informe de avifauna, incluso si estas gestiones están fuera del plazo contractual. - Resolución de aprobación del Plan de Desmonte (PDM_na) Una vez aprobado el Plan de Desmonte del proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)” por la Contraparte, ENDE gestionará la Resolución de Aprobación del mismo ante la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). Durante estas gestiones, el Consultor realizará el acompañamiento de las mismas y subsanación de las observaciones de la ABT hasta la obtención de la emisión de la resolución de aprobación del Plan de Desmonte con Fines No Agropecuarios, incluso si estas gestiones están fuera del plazo contractual. # PLAZO DEL SERVICIO El plazo total del servicio es de 305 (trescientos cinco) días calendario, a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder. Los plazos para la presentación de documentos que conforman cada Producto son los siguientes: 8.1 Producto 1: Los plazos de presentación de cada documento que conforma el Producto 1, se muestran en la siguiente Tabla. Nombre del Documento; “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”; “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”. Informe de Plan de Trabajo; 14 días calendario; 14 días calendario. Informe de Evaluación de Calidad del Aire y Agua; 60 días calendario; 60 días calendario. Registro de actividades de Línea Base Ambiental y Social; 60 días calendario; 60 días calendario. Registro de actividades de los Estudios de la biodiversidad de avifauna y fauna quiróptera; No Corresponde; 60 días calendario. Formulario de Nivel de Categorización (FNCA); 60 días calendario; 60 días calendario. El plazo de presentación en días calendario se contabiliza a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder.. 8.2 Producto 2: Los plazos de presentación de cada documento que conforma el Producto 2, se muestran en la siguiente Tabla. Nombre del Documento; “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”; “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”. Informe de Línea Base Ambiental y Social (Componente biótico y Componente abiótico); 110 días calendario; 110 días calendario. Registro de actividades de los Estudios de la biodiversidad de avifauna y fauna quiróptera; No Corresponde; 110 días calendario. Plan de Desmonte con Fines No Agropecuarios (PDM_na); No Corresponde; 110 días calendario. El plazo de presentación en días calendario se contabiliza a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder.. 8.3 Producto 3: Los plazos de presentación de cada documento que conforma el Producto 3, se muestran en la siguiente Tabla. Nombre del Documento; “Const. Planta Solar Occidente (Chuquisaca)”; “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”. Informes del Estudio de la biodiversidad de avifauna; No Corresponde; 230 días calendario. Informes del Estudio de la biodiversidad de fauna quiróptera; No Corresponde; 230 días calendario. Programas de Prevención y Mitigación – Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) y LASP.; 270 días calendario; 270 días calendario. El plazo de presentación en días calendario se contabiliza a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder.. Documento Final El plazo para la presentación del documento final es 305 días calendario contabilizados a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder. # FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Los documentos presentados deberán cumplir con el alcance establecido en el Punto 3 y la estructura estará en base a lo descrito en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (los anexos son de referencia, por lo que el Consultor puede realizar modificaciones en coordinación y aprobación de la Contraparte de acuerdo al cumplimiento de los alcances). Los informes deberán reflejar de manera clara y precisa el cumplimiento de la normativa aplicable. Cada producto deberá ser presentado a través de Ventanilla Única de ENDE, acompañando una nota física de remisión y el documento en versión digital editable y PDF, incluyendo anexos, mapas, tablas de cálculo y demás documentación de respaldo. La Contraparte realizará la revisión correspondiente y si corresponde, emitirá la aprobación formal de cada producto. Únicamente después de emitir dicha aprobación, el consultor deberá presentar el producto en su versión final bajo las siguientes condiciones: - Tres (3) ejemplares originales impresos a color, en material de alta calidad. - Versión digital editable y en formato PDF, grabada en tres (3) CDs/DVDs, incluyendo todos los anexos correspondientes (mapas, bases de datos, tablas de cálculo, registros fotográficos, entre otros). # FORMA DE PAGO El pago correspondiente al servicio de la Consultoría se efectuará contra entrega y aprobación de todos los documentos que conforman cada producto, aprobados por la Contraparte. Primer pago: Equivalente al 25% del monto total del contrato contra entrega y aprobación del Producto 1. Segundo pago: Equivalente al 25% del monto total del contrato contra entrega y aprobación de Producto 2. Tercer pago: Equivalente al 50% del monto total del contrato contra entrega y aprobación de Producto 3 y documento final. Los impuestos que correspondan según el régimen impositivo en Bolivia, serán pagados por el consultor. Al igual que los aportes según normativa con la Gestora Pública. Una vez emitida la aprobación de cada producto, el consultor entregará la factura correspondiente de acuerdo a la legislación boliviana vigente. # MULTAS Salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente comprobadas por la Contraparte, se aplicará una multa de 5 por mil del monto total del Contrato, por cada día calendario de atraso. Las causales para la aplicación de multas son las siguientes: - Cuando el Consultor, no cumpla con la entrega de documentos dentro de los plazos establecidos en el apartado 8 del presente documento. - Cuando el Consultor, no cumpla con la entrega de los documentos dentro de los plazos establecidos en el apartado 14 referente al Procedimiento de Aprobación de Informes. - Cuando el Consultor dentro de los cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil desde su notificación escrita, no responda a las consultas formuladas, por ENDE, en asuntos relacionados con el objeto del presente contrato. - En caso de notificación de rechazo de un informe, las multas se contabilizarán por cada día calendario desde la emisión de la nota de rechazo hasta la entrega del informe finalmente aprobado, por ENDE. La aplicación de multa será notificada por la Contraparte y se procederá conforme a lo estipulado en el contrato. En caso de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. # GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO El proponente adjudicado, deberá presentar Garantía de Cumplimiento de Contrato, conforme a lo establecido en el D.S. N° 0181 y sus modificaciones, Artículos 20 y 21 inciso b). Con el objetivo de garantizar la conclusión y entrega de todos los alcances del contrato, la misma será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato con una vigencia a partir de la firma de contrato hasta la entrega a conformidad de todos los productos a ENDE. # DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA O RETENCIONES La devolución del 7% de garantía de cumplimiento de contrato o retención de cada pago está sujeta a la aprobación de los siguientes documentos: - Aprobación del FNCA de cada proyecto - Aprobación del informe del Estudio de la biodiversidad de avifauna por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. - Resolución de aprobación del Plan de Desmonte del proyecto “Const. Parque Eólico Cabezas (Santa Cruz)”. # CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS # Contraparte El presente trabajo deberá ser realizado en coordinación con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la que actuará como Contraparte. Previo al inicio de actividades, ENDE, a través de la Unidad de Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial, asignará personal como CONTRAPARTE, quienes seguirán de forma permanente el trabajo realizado. ENDE, asignará como Contraparte al personal de la Entidad, quien(es) seguirá(n) de forma permanente el trabajo realizado, siendo responsable de la aprobación de los trabajos que realice el consultor, según los objetivos planteados hasta la conclusión del servicio. La Contraparte del servicio, cumplirá con las siguientes funciones: - Verificar y exigir el cumplimiento del contrato y alcance del servicio. - Verificar los productos entregados por el consultor en los plazos establecidos. - Aprobar los informes presentados por la Consultora contratada para realizar los pagos indicando expresamente que se han cumplido los alcances establecidos para cada producto intermedio y final. - Verificar la calidad y la veracidad del producto final del servicio. - Comunicar e informar a la Unidad de Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial (UMGS) sobre el avance de la consultoría y/o toda aprobación de informes. - Verificar el cumplimiento de plazos y en caso de retraso establecer las sanciones correspondientes. # Consideraciones de Seguridad Industrial y Medio Ambiente Para los trabajos de campo, el consultor debe considerar: - El Consultor deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas, materiales, equipos necesarios, Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal básico (gafas, guantes, camisa y pantalón de trabajo, botines de seguridad, entre otros), para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme a las presentes especificaciones técnicas. - Disponer todos los residuos sólidos que puedan ser generados en envases apropiados, dejándolos en sitios autorizados, siendo esta absoluta responsabilidad de consultor. - Prevenir conflictos con las poblaciones de la zona, respetando usos y costumbres. - Respetar las normas de Seguridad en cada uno de los lugares donde se desarrollará el servicio. - Si corresponde el consultor contratado debe cumplir con los protocolos de Bioseguridad de los ambientes donde se desarrollen las actividades. - El consultor debe cumplir con la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, desde la firma de contrato, así como toda disposición legal que surja durante la vigencia del documento contractual. - Prevenir conflictos con las poblaciones de la zona, respetando usos y costumbres. - Será responsabilidad del Consultor la gestión oportuna de cualquier autorización necesaria para el normal desarrollo de las actividades a ser realizadas en campo. # PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS ENDE una vez recibido los documentos que conforman los Productos 1, 2 y 3 de la Consultoría por Producto detallado en los apartados anteriores (según el plazo previsto del servicio), procederá a la revisión de forma completa y hará conocer al consultor sus observaciones y/o solicitud de complementaciones al producto dentro del plazo máximo de ocho (8) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la fecha de presentación del documento. El consultor se obliga a resolver toda observación, solicitud de complementación o pedido de aclaración efectuada por ENDE mediante la Contraparte dentro del plazo de ocho (8) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil a la fecha de emisión de observaciones. ENDE realizará la revisión de los documentos subsanado en un plazo de ocho (8) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la fecha de presentación. En caso de encontrarse observaciones que no fueron resultas, comentarios o complementaciones no atendidas, se emitirá la notificación de rechazo y se aplicarán multas de acuerdo al inciso d) del punto 11. El documento final deberá ser analizado por ENDE, y dentro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles, la Contraparte deberá comunicar su aprobación o rechazo del mismo. En caso de aprobación del informe, también deberá emitir la planilla de cómputo de servicios prestados. En caso de que la fecha de presentación de los documentos y notas de revisión sea en feriado o fin de semana, la misma se trasladará al día siguiente hábil. # EQUIPOS Y MATERIALES El monto previsto, incluye todos los gastos generados por la contratación del servicio (profesionales y personal de apoyo Personal, herramientas y equipos especializados, reactivos, calibración de equipo, software, ropa de trabajo, equipo de protección personal, material de escritorio, transporte terrestre, combustible y mantenimiento, transporte aéreo, gastos de alojamiento, alimentación, impuestos, oficinas, equipos, insumos) y todos los gastos requeridos para su cumplimiento normativo. # PROPIEDAD INTELECTUAL Todo lo producido bajo estos Términos de Referencia, por el servicio de laboratorio, como ser, material escrito, digital, gráficos, diapositivas, programas de computación y demás documentación, en el desempeño de sus funciones pasarán a propiedad de ENDE, teniendo éste los derechos exclusivos para publicar o difundir documentos, informes que se originen a partir de dichos materiales. Este derecho continuará vigente aún concluida la relación contractual con el consultor. # CONFIDENCIALIDAD Los materiales producidos por servicio, así como la información a la que este tuviere acceso, durante o después de la ejecución del servicio, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros (excepto a la propia ENDE) por parte del consultor, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito por parte de ENDE en sentido contrario. # SUFICIENCIA DE LA OFERTA Se presumirá que los proponentes se han asegurado de la corrección y suficiencia de su oferta, que deberá cubrir todas sus obligaciones contractuales incluyendo las relativas al suministro de personal, viajes de todo el personal a los sitios de medición, vehículos, equipo, bienes, materiales, instalaciones, servicios y contingencias, así como todos los aspectos y elementos necesarios para la adecuada ejecución y terminación del servicio. El consultor está en la obligación de conocer la legislación boliviana, en lo que respecta a: Medio ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional y Gestión Social, impuestos; AFP's (Fondo de Pensiones); entre otros, no pudiendo bajo ningún concepto alegar desconocimiento de las leyes y normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. # PERFIL REQUERIDO DE LA EMPRESA CONSULTORA Para la verificación de la experiencia general y específica declarado en el Formulario A-3, el proponente debe adjuntar en su propuesta documentación de respaldo: certificado de cumplimiento de contrato o algún documento equivalente que certifique la conclusión del servicio realizado a conformidad del contratante (en caso de adjuntar contrato debe ser respaldado con un documento que certifique su conclusión a conformidad). - Experiencia General: Acreditar al menos 6 (seis) trabajos de consultoría, a partir de su inscripción en el registro de comercio. - Experiencia Específica: Haber realizado al menos tres (3) trabajos y/o investigaciones científicas de biodiversidad y/o medio ambiente y/o ecología y/o inventario de flora y fauna. # PERSONAL REQUERIDO Todo el costo del Personal Propuesto requerido debe ser considerado en la propuesta técnica económica de manera obligatoria, sin embargo, no es limitativa; por lo que el Proponente está en la libertad de dimensionar el equipo en base a su experiencia con el objetivo de cumplir el alcance del presente TdR. El o los profesionales propuestos que tengan título profesional en Ingeniería, deberán presentar el Registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) vigente. Si bien se califica al personal clave mínimamente requerido, la consultora deberá incorporar otros profesionales no claves que considere necesarios para cumplir con los objetivos de este servicio. Se deberá incluir en su propuesta el organigrama que contempla al personal no clave. En este sentido, el personal técnico clave requerido mínimamente será el siguiente: Responsable del Servicio (Gerente) Para verificar la formación del personal propuesto en el Formulario A-4, el proponente deberá adjuntar a su propuesta copias de títulos en provisión nacional, diplomas, certificados emitidos por la entidad competente y para la experiencia general así como para la experiencia especifica, la documentación de respaldo correspondiente, esto incluye certificados de trabajo u otros documentos que respalden la finalización del servicio (en caso de adjuntar contrato debe ser respaldado con un documento que certifique su conclusión a conformidad). - Formación Profesional: Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Ingeniería Ambiental, Biología y/o ramas afines. El profesional debe contar con el respectivo Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA), Categoría C. - Experiencia profesional general: Acreditar al menos 5 años de experiencia general, plazo computado a partir de la fecha de emisión de Título en Provisión Nacional o equivalente. En caso de existir solapamiento entre trabajos realizados, los plazos solo serán considerados una vez. - Experiencia profesional específica: Acreditar al menos 4 trabajos específicos en estudios ambientales para Licencia Ambiental y/o levantamiento de Línea Base Ambiental para Programas de Prevención y Mitigación (PPM), Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), a partir de la fecha de emisión de Título en Provisión Nacional o equivalente. Especialista en Ornitofauna (Personal Clave) Para verificar la formación del personal propuesto en el Formulario A-5, el proponente deberá adjuntar a su propuesta copias de títulos en provisión nacional, diplomas, certificados emitidos por la entidad competente y para la experiencia general así como para la experiencia especifica, la documentación de respaldo correspondiente, esto incluye certificados de trabajo u otros documentos que respalden la finalización del servicio (en caso de adjuntar contrato debe ser respaldado con un documento que certifique su conclusión a conformidad). En caso de no presentarse la documentación de respaldo solicitada, las experiencias no serán consideradas durante la evaluación. - Formación Profesional: Título en Provisión Nacional Licenciatura en Biología, con especialidad en ornitofauna/avifauna (deseable). - Experiencia profesional general: Acreditar al menos 5 años de experiencia general, a partir de la emisión del título en provisión nacional o equivalente. En caso de existir solapamiento entre trabajos realizados, los plazos solo serán considerados una vez. - Experiencia profesional específica: Acreditar al menos haber realizado 4 trabajos o estudios relacionados con ornitofauna y/o análisis e identificación de ornitofauna, a partir de la fecha de emisión de Título en Provisión Nacional o equivalente. Preferentemente con experiencia en Proyectos de parques eólicos. Especialista en Fauna Quiróptera (Personal Clave) Para verificar la formación del personal propuesto en el Formulario A-5, el proponente deberá adjuntar a su propuesta copias de títulos en provisión nacional, diplomas, certificados emitidos por la entidad competente y para la experiencia general así como para la experiencia especifica, la documentación de respaldo correspondiente, esto incluye certificados de trabajo u otros documentos que respalden la finalización del servicio (en caso de adjuntar contrato debe ser respaldado con un documento que certifique su conclusión a conformidad). En caso de no presentarse la documentación de respaldo solicitada, las experiencias no serán consideradas durante la evaluación. - Formación Profesional: Título en Provisión Nacional Licenciatura en Biología, con especialidad en fauna quiróptera (deseable). - Experiencia profesional general: Acreditar al menos 5 años de experiencia general, a partir de la emisión del título en provisión nacional o equivalente. En caso de existir solapamiento entre trabajos realizados, los plazos solo serán considerados una vez. - Experiencia profesional específica: Acreditar al menos haber realizado 4 trabajos o estudios relacionados con fauna quiróptera y/o análisis e identificación de fauna quiróptera en ecosistemas, a partir de la fecha de emisión de Título en Provisión Nacional o equivalente. Preferentemente con experiencia en Proyectos de parques eólicos. # OTRAS CONSIDERACIONES El Consultor deberá adecuarse a las modificaciones, actualizaciones y/o nuevas normativas emitidas por la entidad competente, relacionadas al desarrollo del servicio, además deberá ajustar los informes si corresponde. # MÉTODO DE EVALUACIÓN Para la evaluación de propuestas se aplicará el siguiente Método de Selección y Adjudicación: Menor costo. - ANEXO 1. ESTRUCTURA INFORME DEL PLAN DE TRABAJO - TÍTULO # INTRODUCCIÓN # ANTECEDENTES # ALCANCE # OBJETIVOS # NORMATIVA DE REFERENCIA # EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS # METODOLOGÍA DE TRABAJO ## 7.1. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE ## 7.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA ## 7.3. LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL ## 7.4. ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE AVIFAUNA ## 7.5. ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE FAUNA QUIRÓPTERA ## 7.6. PLAN DE MANEJO DE AVIFAUNA ## 7.7. PLAN DE MANEJO DE FAUNA QUIRÓPTERA ## 7.7. GESTIÓN AMBIENTAL ### 7.7.1. Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA) ### 7.7.2. Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) # 8. CRONOGRAMA DE TRABAJO # 9. LISTADO DE LABORATORIOS ACREDITADOS PARA ANÁLISIS # 10. CONCLUSIONES NOTA: Debe presentarse dos informes en total (un informe por proyecto). Además, todo informe presentado deberá llevar la firma del responsable. La presente estructura es referencial. En el caso de proyectos solares, deberán aplicarse los capítulos según corresponda. - ANEXO 2. ESTRUCTURA INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE TÍTULO # INTRODUCCIÓN # ANTECEDENTES # ALCANCE # OBJETIVOS # NORMATIVA DE REFERENCIA # MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO GEORREFERENCIADOS # EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS # MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA EL MUESTREO # METODOLOGÍA DE TRABAJO # RESULTADOS DE MEDICIONES/MONITOREOS # CONCLUSIONES # ANEXOS - Planillas de campo - Memorias de calculo - Certificación de acreditación del laboratorio de ensayo o como organismo de inspección - Certificado de calibración de equipos - Protocolo de medición - Plan de manejo de calidad del aire - Registro fotográfico NOTA: Debe presentarse dos informes en total (un informe por proyecto). Además, todo informe presentado deberá llevar la firma del responsable. - ANEXO 3. ESTRUCTURA INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA TÍTULO # INTRODUCCIÓN # ANTECEDENTES # ALCANCE # OBJETIVOS # NORMATIVA DE REFERENCIA # MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO GEORREFERENCIADOS # EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS # MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA EL MUESTREO # METODOLOGÍA DE TRABAJO # RESULTADOS DE MEDICIONES/MONITOREOS # CONCLUSIONES # ANEXOS - Planillas de campo - Memorias de calculo - Certificación de acreditación del laboratorio de ensayo o como organismo de inspección - Certificado de calibración de equipos - Protocolo de medición - Plan de manejo de calidad del agua - Registro fotográfico NOTA: Debe presentarse dos informes en total (un informe por proyecto). Además, todo informe presentado deberá llevar la firma del responsable. - ANEXO 4. ESTRUCTURA LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL TÍTULO # INTRODUCCIÓN # ANTECEDENTES # ALCANCE # OBJETIVOS # METODOLOGÍA DE TRABAJO # EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS # RESULTADOS ## 7.1. VALIDACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL AID Y AII ## 7.2. COMPONENTE ABIÓTICO ### 7.2.1. Descripción del Clima a) Temperatura b) Régimen de precipitaciones c) Evaporación y evapotranspiración d) Humedad relativa e) Radiación solar f) Presión atmosférica g) Viento (dirección, velocidad) ### 7.2.2. Descripción del Clima a) Calidad del aire (monitoreo in situ y análisis de laboratorio) b) Identificación de las fuentes contaminantes de la atmósfera, en el área de influencia de la AOP ### 7.2.3. Descripción de la hidrología local y regional a) Hidrografía (inventario y caracterización de cuerpos de agua, delimitación de cuencas hidrográficas). b) Acuíferos – Aguas subterráneas c) Caudales de recursos hídricos d) Servidumbres ecológicas de los ríos, quebradas o cuerpos de agua existentes e) Características particulares: humedales, sitios RAMSAR, hábitat de recursos hidrobiológicos f) Caracterización de cuerpos de agua, determinando su calidad a través de análisis de laboratorio (incorporar los resultados de los monitoreos) ### 7.2.4. Descripción de la geología y geomorfología a) Unidades geomorfológicas b) Litología c) Fisiografía ### 7.2.5. Caracterización de la sismicidad de la región ### 7.2.6. Caracterización de los suelos y su clasificación ### 7.2.7. Identificación de pasivos ambientales ## 7.3. COMPONENTE BIÓTICO ### 7.3.1. Descripción General - Características regionales - Describir las ecorregiones, formaciones de vegetación, ecosistemas y hábitats. ### 7.3.2. Descripción de la vegetación - Vegetación ### 7.3.3. Descripción de la fauna - Fauna - Estudio de rutas migratorias de aves en el área de influencia del proyecto ### 7.3.4. Identificación y descripción de servicios ecosistémicos y funciones ecológicas más importantes. ### 7.3.5. Descripción de las áreas protegidas de importancia nacional, departamental o municipal del AID e AII del Proyecto (si corresponde). ## 7.4. COMPONENTE SOCIAL ### 7.4.1. Datos de población - Identificación de centros poblados - Características de la población (cantidad, densidad poblacional) - Dinámica poblacional - Grupos etarios - Idiomas - Vivienda ### 7.4.2. Datos de educación - Número y ubicación de establecimientos de educación ### 7.4.3. Datos de salud - Número y ubicación de los establecimientos de salud y niveles - Información y análisis sobre la presencia de enfermedades infecciosas emergentes ### 7.4.4. Datos de Pueblos Indígenas y Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC) - Características socioculturales, usos y costumbres, niveles de organización, territorio, estado de saneamiento y principales actividades ### 7.4.5. Datos de Servicios Básicos - Agua potable - Energía eléctrica - Comunicación - Saneamiento - Servicio de Aseo ### 7.4.6. Datos de transporte - Vías de comunicación terrestre, fluvial y aérea ### 7.4.7. Datos de actividades productivas - Uso de suelo - Principales actividades económicas y productivas ### 7.4.8. Datos de las Organizaciones Sociales - Identificar la organización social, su estructura y características ### 7.4.9. Datos de Áreas históricas y Arqueológicas - Identificación de áreas históricas y arqueológicas ### 7.4.10. Datos de Paisaje - Análisis del paisaje - Principales usos: turístico, producción, otros # CONCLUSIONES # RECOMENDACIONES - Plan de Manejo de Flora y Fauna - Plan de manejo de aves - Justificación Técnica para implementación del proyecto - Otros # REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS # REGISTRO FOTOGRÁFICO # ANEXOS - Mapa hidrográfico - Mapa geológico - Mapa geomorfológico - Pasivos ambientales - Ecorregiones - Vegetación (unidades vegetales) - Fauna - Áreas Protegidas Nacionales - Áreas Protegidas Departamentales - Áreas Protegidas Municipales - Área de Influencia Directa - Área de Influencia Indirecta - Planillas de campo de registro de información (tanto del componente Biótico Componente Abiótico y Componente Social) - Registros fotográficos según componentes - Actas de socialización con los afectados del AID y del AII - Actas de socialización con las instituciones (organizaciones sociales, alcaldías, subacladias, etc). NOTA: Debe presentarse dos informes en total (un informe por proyecto). Además, todo informe presentado deberá llevar la firma del responsable. - ANEXO 5. ESTRUCTURA INFORME DEL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE AVIFAUNA # TÍTULO # INTRODUCCIÓN # ANTECEDENTES # ALCANCE # OBJETIVOS # NORMATIVA DE REFERENCIA # DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ## UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO (MAPA DE UBICACIÓN GEORREFERENCIADO) ## CARACTERIZACIÓN DEL ECOSISTEMA # EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS # MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA EL ESTUDIO # METODOLOGÍA DE TRABAJO ## 9.1. DISEÑO DEL ESTUDIO ## 9.2. TÉCNICAS DE MUESTREO DE AVIFAUNA ### 9.2.1. Observaciones Directas ### 9.2.2. Puntos de conteo y transectos ### 9.2.3. Grabaciones acústicas ### 9.2.4. Cámaras trampa y radares ## 9.3. ANÁLISIS DE RUTAS MIGRATORIAS ## 9.4. PERIODOS Y FRECUENCIA DEL MONITOREO ## 9.5. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESPECIES ## 9.6. ANÁLISIS DE DATOS # 10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ## 10.1. COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE ESPECIES ## 10.2. ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL ## 10.3. CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN (UICN, CITES, LEGISLACIÓN NACIONAL) ## 10.4. ESPECIES ENDÉMICAS Y ESPECIES DE INTERÉS ESPECIAL ## 10.5. IDENTIFICACIÓN DE RUTAS MIGRATORIAS ### 10.5.1. Corredores migratorios principales ### 10.5.2. Periodos de migración ### 10.5.3. Factores que afectan la migración ## 10.6. COMPORTAMIENTO Y PATRONES DE VUELO ## 10.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PARQUE EÓLICO PARA LA AVIFAUNA ### 10.7.1. Posibles colisiones con aerogeneradores ### 10.7.2. Fragmentación de hábitat y perturbaciones ### 10.7.3. Impacto sobre rutas migratorias ## 11. ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES ## 11.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD ## 11.2. IMPARTOS ESPECÍFICOS SOBRE AVES RESIDENTES Y MIGRATORIAS ## 11.3. MODELOS PREDICTIVOS DE COLISIONES Y AFECTACIÓN A POBLACIONES # 12. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y MANEJO ## 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ## 12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ## 13. ANEXOS - Planilla de campo - Listado completo de especies registradas - Mapa de distribución y rutas migratorias - Datos crudos y análisis estadísticos - Plan de manejo de avifauna - Registro fotográfico NOTA: Todo informe presentado deberá llevar la firma del responsable. - ANEXO 6. ESTRUCTURA INFORME DEL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE FAUNA QUIRÓPTERA # INTRODUCCIÓN # ANTECEDENTES # ALCANCE # OBJETIVOS # NORMATIVA DE REFERENCIA # DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ## UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO (MAPA DE UBICACIÓN GEORREFERENCIADO) ## CARACTERIZACIÓN DEL ECOSISTEMA # EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS # MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA EL ESTUDIO # 9. METODOLOGÍA DE TRABAJO ## 9.1. DISEÑO DEL ESTUDIO ## 9.2. TÉCNICAS DE MUESTREO DE FAUNA QUIRÓPTERA ### 9.2.1. Redes de niebla (captura y liberación) ### 9.2.2. Detectores de ultrasonido ### 9.2.3. Observaciones nocturnas ## 9.3. ANÁLISIS DE RUTAS DE VUELO Y ACTIVIDAD DE FORRAJEO ## 9.4. PERIODOS Y FRECUENCIA DEL MONITOREO ## 9.5. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESPECIES ## 9.6. Análisis de datos # 10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ## 10.1. COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE ESPECIES ## 10.2. ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL ## 10.3. CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN (UICN, CITES, LEGISLACIÓN NACIONAL) ## 10.4. ESPECIES ENDÉMICAS Y ESPECIES DE INTERÉS ESPECIAL ## 10.5. IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE DESPLAZAMIENTO Y FORRAJEO ### 10.5.1. Patrones de vuelo y uso del espacio aéreo ### 10.5.2. Estacionalidad de la actividad de murciélagos ### 10.5.3. Factores que afectan la actividad y distribución ## 10.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PARQUE EÓLICO PARA LA FAUNA QUIRÓPTERA ### 10.6.1. Posibles colisiones con aerogeneradores ### 10.6.2. Alteración de hábitat y disponibilidad de refugios # 11. ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES ## 11.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD ## 11.2. IMPACTOS ESPECÍFICOS SOBRE QUIRÓPTEROS RESIDENTES Y MIGRATORIOS ## 11.3. MODELOS PREDICTIVOS DE MORTALIDAD POR COLISIÓN # 12. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y MANEJO # 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES # 14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS # 15. ANEXOS - Planillas de campo - Listado completo de especies registradas - Mapa de distribución y rutas de vuelo - Datos crudos y análisis estadísticos - Plan de manejo de fauna quiróptera - Registro fotográfico NOTA: Todo informe presentado deberá llevar la firma del responsable. - ANEXO 7. ESTRUCTURA DEL INFORME PLAN DE DESMONTE # El Plan de desmonte según la Resolución Administrativa RA-ABT-059-2021, debe contener lo siguiente (o adecuar según requerimiento de la ABT): # 1. ANTECEDENTES # 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS A DESMONTAR # 3. INFORMACION CARTOGRAFICA (MAPAS) # 3.1. ubicación del proyecto # 3.2. Vegetación # 3.3. Hidrografía # 3.4. Red Vial (Caminos de Acceso) # 3.5. geología y geomorfología (Fisiografía) # 3.6. Uso actual de la tierra # 3.7. Áreas protegidas # 3.8. Concesiones mineras # 3.9. Concesiones forestales # 3.10. Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC’S) # 3.11. Sobreposición del proyecto con TPFP # 4. OBJETIVOS # 4.1. Objetivo General # 4.2. Objetivos Específicos # 5. REQUISITOS LEGALES PARA PLAN DE DESMONTE # 5.1. Requisitos para la aprobación del permiso en ABT # 5.2. Testimonio de constitución # 5.3. Poder del representante legal # 5.4. Declaratoria de Impacto Ambiental del Proyecto # 5.4.1. Legislación ambiental aplicable # 5.4.2. Normas Específicas del Sector Eléctrico # 5.4.3. Disposiciones Legales Conexas # 5.5. Datos del profesional responsable # 5.6. Acta de consentimiento de desmonte # 6. METODOLOGÍA # 6.1. Planificación # 6.2. Estratificación de la vegetación # 6.3. Distribución de unidades de muestreo # 6.4. Tamaño y forma de unidades de muestreo # 6.5. Tamaño de la población y número de unidades de muestreo # 7. ETAPA DE CAMPO # 7.1. Instalación de unidades de muestreo # 7.2. registro de las variables # 8. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS # 8.1. Unidades de muestreo por tipo de vegetación # 8.2. Volúmenes aprovechables # 8.3. Ejecución del desmonte # 8.4. Elaboración y presentación del PDM-na # 8.5. Usos y protección del área desmontada # 8.6. Aprovechamiento de los recursos forestales # 8.7. Actividades complementarias # 8.8. Cronograma de actividades # 8.9. Recomendaciones y observaciones # 9. BIBLIOGRAFÍA

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas, Asociaciones Accidentales u Organizaciones no Gubernamentales)

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta si esta fuese presentada o la consolidación del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto los Formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el personal propuesto.

- Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto se encuentra inscrito en los registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como Personal Clave en otras propuestas.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella  documentación cuya información se  encuentre consignada en el Certificado RUPE, misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), g) h) y j).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de constitución de la empresa.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y activo.

- Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación que respalde la Experiencia General y Específica del proponente.

- Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del personal propuesto.

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)
FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  |  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2d

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Organizaciones No Gubernamentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ONG (En este cuadro la ONG debe señalar los datos de su Acta de Fundación, de Estatutos y Reglamento Interno, si corresponde y la Disposición que aprueba su personalidad jurídica correspondiente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal de la ONG |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (Sólo si tiene) |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla (Sólo si tiene) |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico (Sólo si tiene) |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| EXPERIENCIA GENERAL [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución |  |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución |  |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

HOJA DE VIDA DEL GERENTE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/ mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha(día/ mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

| 6. DECLARACIÓN JURADA |  |
| --- | --- |
| Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de Gerente, únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuestos sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada. |  |
| (Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto) |

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día / mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día / mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Consultoría], únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuestos sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada. (Este formulario deberá ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos).

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA | MONTO TOTAL Bs (Literal) | MONTO TOTAL Bs (Numeral) |
| --- | --- | --- |
| ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS “CONST. PARQUE EÓLICO CABEZAS (SANTA CRUZ)” Y “CONST. PLANTA SOLAR OCCIDENTE (CHUQUISACA)” – UPNC |  |  |

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 28 (Términos de Referencia y y Condiciones Técnicas requeridas para el Servicio de Consultoría)

Propuesta (*)

(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

| Para ser llenado por la Entidad convocante (llenar de manera previa a la publicación del DBC) |  |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Condiciones Adicionales Solicitadas (*) | Puntaje asignado (definir puntaje) (**) | Condiciones Adicionales Propuestas (***) |
| 1 | Si la empresa consultora acredita experiencia específica adicional a los tres (3) trabajos y/o investigaciones científicas de biodiversidad y/o medio ambiente y/o ecología y/o inventario de flora y fauna, por cada trabajo extra realizado se le otorgará 3 puntos adicionales por acreditación. Hasta máximo 9 puntos. | 9 |  |
| 2 | Si el responsable del servicio (Gerente) acredita experiencia específica adicional a los cuatro (4) trabajos específicos en estudios ambientales para Licencia Ambiental y/o levantamiento de Línea Base Ambiental para PPM-PASA, se le otorgará por cada trabajo extra, 2 puntos adicionales por acreditación. Hasta máximo 4 puntos. | 4 |  |
| 3 | Si el personal clave (especialista en ornitofauna) acredita formación profesional con especialidad en ornitofauna/avifauna, se le otorgará 2 puntos adicionales. | 2 |  |
| 4 | Si el personal clave (especialista en ornitofauna) acredita experiencia específica adicional a los cuatro (4) trabajos o estudios relacionados con ornitofauna y/o análisis e identificación de ornitofauna, se le otorgará por cada trabajo extra 2 puntos adicionales por acreditación. Hasta máximo 6 puntos. | 6 |  |
| 5 | Si el personal clave (especialista en fauna quiróptera) acredita formación profesional con especialidad en fauna quiróptera, se le otorgará 2 puntos adicionales. | 2 |  |
| 6 | Si el personal clave (especialista en fauna quiróptera) acredita experiencia específica adicional a los cuatro (4) trabajos o estudios relacionados con fauna quiróptera y/o análisis e identificación de fauna quiróptera en ecosistemas, se le otorgará por cada trabajo extra 2 puntos adicionales por acreditación. Hasta máximo 6 puntos. | 6 |  |
| 7 | Si el responsable del servicio (Gerente), especialista en ornitofauna y/o especialista en fauna quiróptera acreditan experiencia específica en proyectos de energías renovables, se le otorgará por cada trabajo específico en proyectos de energías renovables 2 puntos adicionales por acreditación. Hasta máximo 6 puntos. | 6 |  |
| PUNTAJE TOTAL |  | (hasta 35 puntos) |  |

(*) Se deberá describir los criterios que se consideren necesarios. Por ejemplo: experiencia especifica del proponente o del personal clave, condiciones adicionales o mejoras a los Términos de Referencia, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35 puntos.

(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del servicio de consultoría ofertado, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio.

ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

Estos Formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La Entidad puede desarrollar sus propios instrumentos.

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas y Organizaciones no Gubernamentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado por la Entidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2a o A-2d Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-1 Términos de Referencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-3 Experiencia General y Especifica del Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-4 Hoja de Vida del Gerente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-5. Hoja de Vida del Personal Clave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO B-1. Propuesta Económica (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: | (No aplica cuando se utilice el método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o deposito, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: - FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-1 Términos de Referencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-4 Hoja de Vida del Gerente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-5. Hoja de Vida del Personal Clave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: - FORMULARIO A-3 Experiencia General y Especifica del Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO B-1. Propuesta Económica, (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO Nº V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Este formulario no es aplicable para el Método Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA | PRECIO AJUSTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pp | PA (*) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

(*) Si en el Formulario B-1 no existiera discrepancia entre el monto del servicio en numeral y el literal el valor de la PP debe trasladarse a la columna PA

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| Formulario C-1 (Llenado por la Entidad) | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proponente A |  | Proponente B |  | Proponente C |  |  | Proponente n |  |
|  | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple |  | No cumple | Cumple | No cumple |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

| EXPERIENCIA Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proponente A |  | Proponente B |  | Proponente C |  |  | Proponente n |  |
|  | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple |  | No cumple | Cumple | No cumple |
| Formulario A-3 Experiencia General y Especifica del Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-4 Hoja de Vida del Gerente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-5 Hoja de Vida del Personal Clave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

| CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la Entidad) | PUNTAJE ASIGNADO |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
|  |  |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido |
| Criterio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES | 35 |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |
| RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA |  | PUNTAJE ASIGNADO |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
| Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE |  | 35 |  | (si cumple asignar 35 puntos) |  | (si cumple asignar 35 puntos) | (si cumple asignar 35 puntos) | (si cumple asignar 35 puntos) |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT) |  | 70 |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-4

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(Este Formulario es aplicable solo cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación Calidad, Propuesta Técnica y Costo. Caso contrario suprimir este Formulario)

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 30 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 70 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica del Formulario V-3. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

De acuerdo con el objeto del contrato y sus particularidades, la Entidad Convocante, podrá adecuar el presente modelo, mismo que deberá contener mínimamente las cláusulas establecidas en el Artículo 87 de las NB-SABS, de manera previa a su publicación en el SICOES, no siendo necesaria la autorización del Órgano Rector. (Este instructivo deberá ser suprimido de manera previa a la publicación del DBC).

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ……………………………………(señalar objeto, CUCE y el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo para la prestación de servicios de consultoría, que celebran por una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _________________(señalar Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _________________(registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de ________(señalar el cargo del servidor público delegado para la firma), con Cedula de identidad Nº __________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; y, por otra parte, ______________ (registrar  la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio Nº ____________(registrar el número) representada legalmente por ____________(registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad  del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº____(registrar número) otorgado ante __________(registrar  el Nº de Notaria de Fe Publica en la que fue otorgado el poder), el _________ (registrar la fecha, día, mes y año) en la _______ (registrar el lugar donde fue otorgado el poder), que en adelante se denominará el CONSULTOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMERA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD, mediante proceso de contratación con Código Único de Contratación Estatal (CUCE) _______________ (Señalar el CUCE del proceso), convocó en fecha _____________ (Señalar la fecha de la publicación de la convocatoria en el SICOES) a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), proceso realizado para la Contratación de Servicios de Consultoría, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), en el marco del Decreto Supremo No. 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que (señalar según corresponda al responsable de evaluación o la comisión de calificación) de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Evaluación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), quién resolvió adjudicar la prestación del servicio, a_______ (registrar la razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD. (Si el RPA, en caso excepcional, decide adjudicar la consultoría a un proponente que no sea el recomendado en el informe de recomendación de adjudicación o declaratoria desierta, deberá adecuarse la redacción de la presente cláusula).

SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

- Constitución Política del Estado.

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.

- Otras disposiciones relacionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de _______________(Describir de forma detallada el servicio de consultoría que será ejecutado conforme los Términos de Referencia y la propuesta adjudicada), hasta su conclusión, que en adelante se denominará la CONSULTORÍA, para________________ (señalar la causa de la contratación), prestado por el CONSULTOR de conformidad con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato y a los documentos que forman parte de él.

CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

    - Documento Base de Contratación.

    - Propuesta Adjudicada.

    - Documento de Adjudicación.

    - Garantía(s), cuando corresponda.

    - Documento de constitución.

    - Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, cuando corresponda.

    - (Señalar otros documentos específicos de acuerdo a la contratación, si corresponde).

QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.

- Por su parte, el CONSULTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Realizar la CONSULTORÍA objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el DBC, así como las condiciones de su propuesta que forman parte del presente documento.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños o perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven en incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Mantener vigentes las garantías presentadas.

- Actualizar la(s) Garantía(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la Entidad.

- Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

- (Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación.)

- Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Dar conformidad a la CONSULTORÍA de acuerdo con las condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones generales de la propuesta adjudicada.

- Realizar la aprobación de los informes o documentos presentados en el desarrollo de los servicios de consultoría, cuando los mismos cumplan con las condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

- Realizar el pago por la CONSULTORÍA, conforme los plazos previstos en el presente contrato.

- Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

SEXTA.- (VIGENCIA) El presente CONTRATO entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

(Esta cláusula es aplicable para contratos donde se haya requerido Garantía de Cumplimiento de Contrato)

SÉPTIMA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) El CONSULTOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía presentada), Nº __________(registrar el número de la garantía presentada) emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de dicha garantía, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción del producto objeto de la CONSULTORÍA dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta o Informe correspondiente, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

EL CONSULTOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato durante la vigencia de éste. La CONTRAPARTE llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONSULTOR, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

(Esta cláusula es aplicable para contratos donde se realice retenciones por pagos parciales)

SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) El CONSULTOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONSULTOR, quedará en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

Si se procediera a la recepción del producto objeto de la CONSULTORÍA dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta o Informe correspondiente, dichas retenciones será devuelta después de la Liquidación del contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula OCTAVA indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO) Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONSULTOR, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) y la factura (Cuando el objeto de la contratación esté relacionado a la elaboración de estudios a diseño final vinculados a una obra, debe eliminar de la redacción la frase “y la factura”) del monto a ser desembolsado.

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El CONSULTOR deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El importe del anticipo será descontado en __________ (indicar el número de certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) certificados de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONSULTOR no haya iniciado la prestación del servicio dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al efecto) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con las condiciones necesarias para la realización del servicio estipulado en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar.

La CONTRAPARTE llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONSULTOR o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

NOVENA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO) El CONSULTOR desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de servicios en el plazo de ___________________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de prestación del servicio) días calendario, plazo que será computado a partir del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo establecido precedentemente se distribuye de acuerdo al siguiente detalle: (La entidad deberá establecer un cronograma de servicios de la consultoría, consignando mínimamente la movilización, periodo de realización de la consultoría, periodo de aprobación del informe final y otras actividades necesarias para el cumplimiento del servicio y sus plazos en días calendario)

El plazo de prestación de la CONSULTORÍA, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

- Por modificación del servicio, por parte de la ENTIDAD;

- Por otras causas previstas en el presente Contrato.

DÉCIMA.- (LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS) El CONSULTOR realizará la CONSULTORÍA, objeto del presente contrato en _____________ (señalar el lugar o lugares donde realizara la consultoría)

DÉCIMA PRIMERA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

- MONTO.- El monto total para la ejecución de la CONSULTORÍA es de ______________ (Registrar en forma numeral y literal el monto del Contrato, en bolivianos, establecido en el documento de Adjudicación).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos los elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la CONSULTORÍA y no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que excedan dicho monto.

- FORMA DE PAGO.- El pago se realizará de acuerdo al avance de la CONSULTORÍA, conforme lo establecido en el presente contrato, según el siguiente detalle: (La entidad deberá establecer el número de pagos y su porcentaje en relación al monto total del contrato y el cronograma de servicios)

El CONSULTOR presentará a la CONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado, que consignará todas las actividades realizadas para la ejecución de la CONSULTORÍA.

Los días de retraso en los que incurra el CONSULTOR por la entrega del informe periódico y el respectivo certificado de pago, serán contabilizados por la CONTRAPARTE, a efectos de deducir los mismos del plazo en que la ENTIDAD haya demorado en realizar el pago de los servicios prestados.

La CONTRAPARTE, dentro del plazo previsto para la aprobación de documentos indicará por escrito la aprobación del informe periódico y del certificado de pago o los devolverá para que el CONSULTOR realice las correcciones necesarias para su nueva presentación con la nueva fecha.

El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por la CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido a la dependencia que corresponda de la ENTIDAD, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde su recepción, para que se procese el pago correspondiente.

El pago de cada certificado, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha del procesamiento de pago por la dependencia prevista por la ENTIDAD.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de pago, el CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el respectivo certificado de pago hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en el cronograma de servicios, la CONTRAPARTE deberá elaborar el certificado en base a los datos de control del servicio prestado que disponga y lo enviará para la firma del CONSULTOR, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omisión.

DÉCIMA SEGUNDA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN) Cualquier aviso o notificación entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y será enviada:

Al CONSULTOR:

__________ (registrar el domicilio que señale el Consultor, especificando zona, calle y número del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas).

A LA ENTIDAD:

_______ (registrar el domicilio de la Entidad, especificando zona, calle y número del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas)

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONSULTOR) El CONSULTOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito con el respaldo correspondiente, a la CONTRAPARTE, hasta veinte (20) días hábiles posteriores al suceso.

La CONTRAPARTE, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días hábiles, tomará conocimiento, analizará el reclamo y emitirá su respuesta de forma sustentada al CONSULTOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la CONTRAPARTE podrá solicitar las aclaraciones respectivas al CONSULTOR, para sustentar su decisión.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, la CONTRAPARTE, podrá solicitar en el plazo de cinco (5) días adicionales, la emisión de informe a las dependencias técnica, financiera y/o legal de la ENTIDAD, según corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir para responder al CONSULTOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por la CONTRAPARTE. (Si el plazo de prestación del servicio es corto, el plazo previsto puede ser reducido en concordancia con el plazo de contrato). En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONSULTOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

LA CONTRAPARTE y LA ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONSULTOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

DÉCIMA QUINTA.- (FACTURACIÓN) El CONSULTOR emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD por el anticipo, cuando éste exista y (Cuando el objeto de la contratación esté relacionado a la elaboración de estudios a diseño final vinculados a una obra debe eliminar de la redacción la frase “por el anticipo, cuando éste exista y”) una vez que cada informe periódico y el certificado de pago hayan sido aprobados por la CONTRAPARTE. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago.

DÉCIMA SEXTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) El presente contrato podrá ser modificado dentro de los alcance previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación.

Las modificaciones al contrato serán consideradas sólo en caso extraordinario en que el servicio deba ser complementado y se determine una modificación significativa en la CONSULTORÍA que conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. LA CONTRAPARTE deberá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) modificación(es) no deberá(n) exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. Toda modificación que se pretenda realizar deberá ser concertada previamente, a efectos de evitar reclamos posteriores. El informe-recomendación y antecedentes serán cursados por la CONTRAPARTE a la ENTIDAD para realizar el procesamiento del análisis legal y formulación del Contrato modificatorio, antes de su suscripción.

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito por ambas partes de forma previa a la ejecución de las prestaciones efecto de la modificación y en ningún caso constituye un documento regularizador de procedimiento de prestación de los servicios, excepto en casos de emergencia probada y justificada, que incida en la prestación del servicio objeto de la CONSULTORÍA.

La ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE se reserva el derecho de emitir instrucciones para que el CONSULTOR efectúe los ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano del Servicio de CONSULTORÍA, o ajustes en el cronograma de servicios, para la cual solo será necesaria la emisión de una instrucción expresa emitida por la CONTRAPARTE.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El CONSULTOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente, previa aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- (MULTAS) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente comprobados por la CONTRAPARTE, se aplicarán por cada día de retraso la siguiente multa:

(La ENTIDAD deberá definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a los retrasos y en a la premura que tenga la entidad en relación a la ejecución de la CONSULTORÍA)

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

- Cuando el CONSULTOR, no cumpla con el cronograma y el plazo de entrega establecido en la NOVENA del presente Contrato

- Cuando el CONSULTOR dentro de los cinco (5) días hábiles, computables desde su notificación escrita, no responda a las consultas formuladas por escrito por la ENTIDAD o por la CONTRAPARTE, en asuntos relacionados con el objeto del presente contrato.

En casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONSULTOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la CONTRAPARTE, con base a los informes que se emitan producto del desarrollo de la CONSULTORÍA, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados de pago o en la Liquidación del contrato realizada por cumplimiento del contrato o por resolución del mismo.

DÉCIMA NOVENA.- (PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS EMERGENTES DE LA CONSULTORÍA) El documento final en original, copia y fotocopias del mismo, como su soporte magnético, y otros documentos resultantes de la prestación del servicio, así como todo material que se genere durante los servicios del CONSULTOR, son de propiedad de la ENTIDAD y en consecuencia, deberán ser entregados a ésta a la finalización del servicio, quedando absolutamente prohibido al CONSULTOR difundir dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes de la CONSULTORÍA, en cumplimiento del Contrato.

El CONSULTOR está prohibido de divulgar o revelar cualquier información reservada y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato, a menos que se le haya autorizado por escrito. Esta prohibición se extiende igualmente a los empleados y representantes del CONSULTOR.

VIGÉSIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR)

  - Responsabilidad Técnica: EL CONSULTOR asume la responsabilidad técnica absoluta, 	de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo 	establecido en los Términos de Referencia y su propuesta.

  - Responsabilidad Civil: El CONSULTOR será el único responsable por reclamos 	judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de 	actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio 	bajo este 	Contrato

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) El CONSULTOR deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, respecto a su personal.

EL CONSULTOR será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al CONSULTOR de determinadas responsabilidades por mora o incumplimiento del presente contrato, la CONTRAPARTE tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras casusas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entenderá por hechos Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de la CONSULTORÍA o del Cronograma de Servicios, de manera obligatoria y justificada el CONSULTOR deberá solicitar a la CONTRAPARTE la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la prestación.

La CONTRAPARTE en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si la CONTRAPARTE no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, se procederá a exonerar al CONSULTOR del pago de multas.

El CONSULTOR, con la aceptación del impedimento emitida por la CONTRAPARTE o por aceptación tácita, podrá solicitar a la ENTIDAD, la ampliación del plazo del Contrato o la resolución del mismo. En caso de ampliación de plazo el mismo mínimamente deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor o caso fortuito, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

La solicitud del CONSULTOR, para la calificación de los hechos de impedimento, como causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no serán consideradas como reclamos.

VIGÉSIMA TERCERA (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento del Contrato Forma ordinaria de cumplimiento, donde la ENTIDAD como el CONSULTOR dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

  - Por Resolución del Contrato Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONSULTOR:

- Por disolución del CONSULTOR.

- Por quiebra declarada del CONSULTOR.

- Por suspensión del servicio sin justificación, por __________ (registrar el número de días en función del plazo total del servicio que se presta) días calendario continuos, sin autorización escrita de la CONTRAPARTE.

- Por incumplimiento en la iniciación del servicio, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse. (en caso de servicio de corta duración, este plazo puede ser reducido).

- Por incumplimiento en la movilización al servicio, del personal y equipo ofertados, de acuerdo al Cronograma.

- Por incumplimiento injustificado del programa de prestación de servicios sin que EL CONSULTOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión del servicio dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia, u otras especificaciones, o instrucciones escritas de la CONTRAPARTE.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del servicio alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

    - Resolución a requerimiento del CONSULTOR por causales atribuibles a la  ENTIDAD:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas de la CONTRAPARTE, con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la prestación del servicio por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE, pretende efectuar aumento o disminución en el servicio sin emisión del necesario Contrato Modificatorio.

- Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de pago aprobado por la CONTRAPARTE, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de su fecha de aprobación.

    - Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, y considerando la naturaleza del contrato que implica la realización de prestaciones periódicas y sujetas a cronograma de servicios, su terminación solo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONSULTOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio, se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la ENTIDAD o el CONSULTOR, según quien haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que cuando la resolución sea por causales atribuibles al CONSULTOR, se consolide a favor de la ENTIDAD _________(establecer según corresponda la Garantía de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este concepto), manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectúe la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite; caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro, según corresponda, en base a la planilla de cómputo de servicios prestados elaborada por la CONTRAPARTE.

Cuando la resolución sea por causales atribuibles al CONSULTOR, no se reconocerán gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONSULTOR, éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande la desmovilización y los compromisos adquiridos por el CONSULTOR para la prestación del servicio, contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que implica la realización de prestaciones periódicas o sujetas a cronograma, su terminación sólo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del Contrato, el CONSULTOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite la prestación del servicio, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al CONSULTOR, suspenderá la ejecución del servicio y resolverá el Contrato. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONSULTOR suspenderá la ejecución del servicio de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del servicio y resolverá el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro, según corresponda.

El CONSULTOR conjuntamente con la CONTRAPARTE, procederán a la verificación del servicio de CONSULTORÍA prestado hasta la fecha de suspensión, evaluando los compromisos que el CONSULTOR tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos al servicio, debidamente documentados con base a la planilla de cómputo de servicios prestados elaborada por la CONTRAPARTE.

Asimismo, la CONTRAPARTE deberá considerar para efectos de la liquidación los costos proporcionales que demanden la desmovilización de personal y equipo y algunos otros gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

VIGÉSIMA CUARTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SUPERVISIÓN DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el seguimiento y control de la consultoría a ser prestada por el CONSULTOR, la ENTIDAD desarrollará las funciones de CONTRAPARTE, a cuyo fin designará ___________ (Especificar la profesión y la especialidad del profesional técnico especializado o si corresponde a un equipo multidisciplinario bajo la dirección de un Profesional Técnico especializado en que ejercerá la Jefatura del equipo).

La CONTRAPARTE, tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que por escrito le confiera expresamente LA ENTIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA.- (INFORMES) El CONSULTOR, someterá a la consideración y aprobación de la ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE, los siguientes informes:

  - Informe Inicial: (Registrar el contenido de este informe que mínimamente podría considerar el cronograma de servicios ajustado a los plazos solicitados, detallando las actividades a realizar e indicando como se ejecutarán)

  - Informes Periódicos: (El contenido de estos informes es relación a la ejecución de la consultoría)

  - Informes Especiales: (Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de la consultoría el CONSULTOR emitirá informe especial sobre el tema específico requerido)

  - Producto Final: (Dentro del plazo previsto, el CONSULTOR entregará el producto final objeto del servicio de CONSULTORÍA, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el alcance de Trabajo y Propuesta adjudicada.)

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (APROBACIÓN DE DOCUMENTOS) La CONTRAPARTE una vez recibidos los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros documentos que emanen de la CONSULTORÍA y hará conocer al CONSULTOR la aprobación de los mismos o en su defecto comunicará sus observaciones. En ambos casos la CONTRAPARTE deberá comunicar su decisión respecto al informe en el plazo máximo de _____ (registrar el plazo de forma literal y numeral, de acuerdo a la magnitud del servicio) días calendario computados a partir de la fecha de su presentación. Este plazo no incluye el de las posibles observaciones, comentarios o solicitudes de información adicionales. Si dentro del plazo señalado precedentemente, la CONTRAPARTE no se pronunciara respecto al informe, se aplicará el silencio administrativo positivo, considerándose a los informes como aprobados.

El documento final, deberá ser analizado por la ENTIDAD, en el nivel operativo correspondiente y dentro del plazo máximo de veinte (20) la CONTRAPARTE deberá comunicar su aprobación o rechazo del mismo. En caso de aprobación del informe, también deberá emitir la planilla de cómputo de servicios prestados.

El CONSULTOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de _____ (registrar el plazo de forma numeral y literal, de acuerdo a la magnitud del servicio) días hábiles de su recepción, cualquier pedido de aclaración efectuado por la CONTRAPARTE.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de entrega del producto final o a la terminación del contrato por resolución, el CONSULTOR con base a la planilla de cómputo de servicios prestados, elaborará y presentará el Certificado de Liquidación Final del servicio de CONSULTORÍA, con fecha y la firma del representante del consultor a la CONTRAPARTE para su aprobación. La ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinentes previa a la aprobación del certificado de liquidación final.

En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el Certificado de Liquidación Final dentro del plazo previsto, la CONTRAPARTE deberá elaborar y aprobar en base a la planilla de cómputo de servicios prestados el Certificado de Liquidación Final, el cual será notificado al CONSULTOR.

En la liquidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devolución o ejecución de garantías, restitución de retenciones por concepto de garantía, el cobro de multas y penalidades, la recuperación del anticipo y todo otro aspecto que implique la liquidación de deudas y acrecencias entre las partes por terminación del contrato por cumplimiento o resolución del mismo.

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de concluido el trámite precedentemente especificado.

El CONSULTOR deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado de Liquidación Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONSULTOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho.

Preparado así el Certificado de Liquidación Final y debidamente aprobado por la CONTRAPARTE, ésta lo remitirá a la dependencia de la ENTIDAD que realiza el seguimiento del servicio, para su conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir observación alguna para el procesamiento del pago, autorizará el mismo.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONSENTIMIENTO)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la señor(a) _________ (registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en representación legal de la ENTIDAD, y el/la señor(a) _____________ (registrar el nombre del representante legal del CONSULTOR o persona natural adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representación del CONSULTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma español.

_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

| (Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato) |  | (Registrar la razón social del Consultor) |
| --- | --- | --- |